

**АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОСЕЛЬКУПСКОГО РАЙОНА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

«21» февраля 2023 г. № 37-П

с. Красноселькуп

**О внесении изменений в муниципальную программу муниципального округа Красноселькупский район Ямало-Ненецкого автономного округа**

**«Основные направления градостроительной политики»**

Во исполнение решения Думы Красноселькупского района от 20.12.2022 № 161 «О бюджете Красноселькупского района на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов», в соответствии с порядком разработки и реализации муниципальных программ муниципального округа Красноселькупский район Ямало-Ненецкого автономного округа, утвержденным постановлением Администрации Красноселькупского района от 07.12.2021 № 51-П, руководствуясь Уставом муниципального округа Красноселькупский район Ямало-Ненецкого автономного округа, Администрация Красноселькупского района **постановляет:**

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в муниципальную программу муниципального округа Красноселькупский район Ямало-Ненецкого автономного округа «Основные направления градостроительной политики», утвержденную постановлением Администрации Красноселькупского района от 20.12.2021 № 85-П.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Северный край» и разместить на официальном сайте муниципального округа Красноселькупский район Ямало-Ненецкого автономного округа.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 20 декабря 2022 года.

Глава Красноселькупского района Ю.В. Фишер

Приложение

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Администрации

Красноселькупского района

от «21» февраля 2023 года № 37-П

**ИЗМЕНЕНИЯ,**

**которые вносятся в муниципальную программу муниципального округа Красноселькупский район Ямало-Ненецкого автономного округа**

**«Основные направления градостроительной политики»,**

**утвержденную постановлением Администрации Красноселькупского района от 20.12.2021 № 85-П**

1. Раздел «Финансовое обеспечение муниципальной программы» паспорта муниципальной программы изложить в следующей редакции:

«

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Финансовое обеспечение муниципальной программы (тыс. руб.)** | | |
| **Общий объем финансирования муниципальной программы** | **Всего, в том числе:** | **669 932,117** |
|  | средства окружного бюджета | 447 565,000 |
|  | средства бюджета района | 222 367,117 |
| - в том числе по этапам реализации: |  |  |
| **I этап реализации 2022-2025 годы** | **Всего, в том числе:** | **669 932,117** |
|  | средства окружного бюджета | 447 565,000 |
|  | средства бюджета района | 222 367,117 |
| - в том числе по годам: |  |  |
| 2022 год | **Всего, в том числе:** | **189 215,117** |
| средства окружного бюджета | 102 251,000 |
| средства бюджета района | 86 964,117 |
| 2023 год | **Всего, в том числе:** | **217 766,000** |
| средства окружного бюджета | 170 042,000 |
| средства бюджета района | 47 724,000 |
| 2024 год | **Всего, в том числе:** | **220 900,000** |
| средства окружного бюджета | 175 272,000 |
| средства бюджета района | 45 628,000 |
| 2025 год | **Всего, в том числе:** | **42 051,000** |
| средства окружного бюджета | 0,000 |
| средства бюджета района | 42 051,000 |
| Объём налоговых расходов |  | - |

».

2. Структуру к муниципальной программе изложить в следующей редакции:

«

**СТРУКТУРА**

муниципальной программы муниципального округа Красноселькупский район

Ямало-Ненецкого автономного округа

«Основные направления градостроительной политики»

тыс. руб.

| № п/п | Наименование структурного элемента муниципальной программы муниципального округа Красноселькупский район Ямало-Ненецкого автономного округа | Всего за I этап/ единицы измерения показателя | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | **Муниципальная программа муниципального округа Красноселькупский район Ямало-Ненецкого автономного округа «Основные направления градостроительной политики»** | | | | | |
| 2 | **Цели муниципальной программы муниципального округа Красноселькупский район Ямало-Ненецкого автономного округа**: Строительство объектов гражданского и промышленного назначения, повышение уровня качества социально-культурной сферы жизни населения Красноселькупского района, проведение работ, направленных на увеличение срока службы объектов муниципальной собственности Красноселькупского района | | | | | |
| 3 | Показатель 1: Объем не завершенного в установленные сроки строительства, осуществляемого за счет средств бюджета городского округа (муниципального района) | тыс. руб. | 69 829,04 | 132 296,33 | 132 296,33 | 132 296,33 |
| 4 | Весовое значение показателя | Х | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Общий объём бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы муниципального округа Красноселькупский район Ямало-Ненецкого автономного округа, в том числе: | 669 932,117 | 189 215,117 | 217 766,000 | 220 900,000 | 42 051,000 |
| 6 | за счет окружного бюджета | 447 565,000 | 102 251,000 | 170 042,000 | 175 272,000 | 0 |
| 7 | за счет местного бюджета | 222 367,117 | 86 964,117 | 47 724,000 | 45 628,000 | 42 051,000 |
| 8 | **Направление 1: Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности Красноселькупского района** | | | | | |
| 9 | Весовое значение направления | Х | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 10 | **Комплексы процессных мероприятий "Обеспечение проведения капитального ремонта объектов муниципальной собственности"** | | | | | |
| 11 | Показатель 1.1.: Количество объектов в отношении которых проведён капитальный ремонт и комплекс сопутствующих мероприятий для проведения капитального ремонта | ед. | 20 | 1 | 1 | 0 |
| 12 | Весовое значение показателя | Х | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 13 | **Комплекс процессных мероприятий: «Обеспечение проведения капитального ремонта объектов муниципальной собственности"** | 496 652,999 | 144 290,999 | 173 513,000 | 178 849,000 | 0 |
| 14 | за счет окружного бюджета | 447 151,000 | 101 837,000 | 170 042,000 | 175 272,000 | 0 |
| 15 | за счет местного бюджета | 49 501,999 | 42 453,999 | 3 471,000 | 3 577,000 | 0 |
| 16 | **Направление 2: Строительство объектов гражданского и промышленного назначения на территории Красноселькупского района** | | | | | |
| 17 | Весовое значение направления | Х | 0,1 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | **Комплексы процессных мероприятий "Обеспечение документами территориального планирования и документации по планировке территорий муниципального округа"** | | | | | |
| 19 | Показатель 2.1: Количество документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территорий | ед. | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Весовое значение показателя | Х | 0,05 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | **Комплекс процессных мероприятий: «Обеспечение документами территориального планирования и документации по планировке территорий муниципального округа"** | 1 656,000 | 1 656,000 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | за счет окружного бюджета | 414,000 | 414,000 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | за счет местного бюджета | 1 242,000 | 1 242,000 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | **Комплексы процессных мероприятий "Разработка документации для использования земельных участков в составе земель лесного фонда"** | | | | | |
| 25 | Показатель 2.2: Количество проектов получивших соответствующее заключение | ед. | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Весовое значение показателя: | Х | 0,05 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | **Комплекс процессных мероприятий: "Разработка документации для использования земельных участков в составе земель лесного фонда"** | 1 040,000 | 1 040,000 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | за счет местного бюджета | 1 040,000 | 1 040,000 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | **Направление 3: Обеспечение реализации муниципальной программы** | | | | | |
| 30 | Весовое значение направления | Х | 0,2 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 31 | **Комплексы процессных мероприятий 3 "Обеспечение технического обеспечения отрасли"** | | | | | |
| 32 | Показатель 3.1: Количество процедур размещения заказа путем организации торгов | ед. | 20 | 10 | 10 | 10 |
| 33 | Весовое значение показателя | Х | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 34 | **Комплекс процессных мероприятий: «Осуществление технического обеспечения отрасли»** | 169 222,119 | 40 867,119 | 44 253,000 | 42 051,000 | 42 051,000 |
| 35 | за счет местного бюджета | 169 222,119 | 40 867,119 | 44 253,000 | 42 051,000 | 42 051,000 |
| 36 | **Направление 4: Улучшение социально-культурной сферы жизни населения Красноселькупского района** | | | | | |
| 37 | Весовое значение направления | Х | 0,1 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | **Комплексы процессных мероприятий: "Улучшение уличного дизайна на территории Красноселькупского района"** | | | | | |
| 39 | Показатель 4.1.: Количество объектов на которых создан уличный дизайн (мурал-арт) | ед. | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Весовое значение показателя | Х | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | **Комплекс процессных мероприятий: "Улучшение уличного дизайна на территории Красноселькупского района"** | 1 361,000 | 1 361,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 42 | за счет местного бюджета | 1 361,000 | 1 361,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

».

3. Приложение № 1 к муниципальной программе изложить в следующей редакции:

«

Приложение № 1

к муниципальной программе муниципального округа Красноселькупский район

Ямало-Ненецкого автономного округа

«Основные направления градостроительной политики»

**ХАРАКТЕРИСТИКА МЕРОПРИЯТИЙ**

муниципальной программы муниципального округа Красноселькупский район

Ямало-Ненецкого автономного округа

**«Основные направления градостроительной политики»**

| № п/п | Наименование комплекса процессных мероприятий, регионального проекта (проекта Ямала, проекта Красноселькупского района), ответственного исполнителя | Характеристика (состав) мероприятия | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | **Направление 1: Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности Красноселькупского района** | | |
| 2. | **Комплекс процессных мероприятий: «Обеспечение проведения капитального ремонта объектов муниципальной собственности»** | | |
| 3. | Ответственный исполнитель - Муниципальное казенное учреждение "Комитет по управлению капитальным строительством" | **Мероприятие 1.1.** Комплексный процесс мероприятий "Обеспечение проведения капитального ремонта объектов муниципальной собственности" | Исполнено.  На начало 2022 г. комплекс составлял 33 331,0 тыс. руб. к концу года комплекс составил 551,611 тыс. руб. Лимит финансирования был распределен на мероприятия в 2022 году |
| **Мероприятие 1.2.** Выполнение капитального ремонта дошкольного образовательного учреждения "Теремок", дошкольный корпус 5-7 лет, ЯНАО, Красноселькупский район, с. Красноселькуп, ул. Полярная д. 9, корп. 4 | Исполнен.  Отремонтировано в 2022 году |
| **Мероприятие 1.3.** Выполнение капитального ремонта административного здания, ЯНАО, Красноселькупский район, с.Красноселькуп, ул. Нагорная, д. 44 | Исполнен.  Отремонтировано в 2022 году |
| **Мероприятие 1.4.** Выполнение капитального ремонта МОУ Красноселькупская средняя общеобразовательная школа "Радуга", ЯНАО, Красноселькупский район, с.Красноселькуп, ул. Советская, д.5 | Планируется отремонтировать в 2024 году |
| **Мероприятие 1.5.** Разработка проектной документации на капитальный ремонт МОУ «ТШИ СОО», ЯНАО, Красноселькупский район, с. Толька, ул. Сидорова, д. 11 | С 2022 года проект проходит гос. экспертизу на соответствие действующим нормативам в области сметного нормирования и ценообразования.  Планируется получить положительное заключение гос. экспертизы по проекту в 2023 году |
| **Мероприятие 1.6.** Капитальный ремонт жилого помещения, ул. Комсомольская, д.19, кв.1 | Исполнен.  Отремонтировано в 2022 году |
| **Мероприятие 1.7.** Капитальный ремонт здания "Пекарня", с.Толька, ул. Светлогорская | Исполнен.  Отремонтировано в 2022 году |
| **Мероприятие 1.8.** Капитальный ремонт жилого помещения с.Красноселькуп, ул. Строителей, д.1, кв.4 | Исполнен.  Отремонтировано в 2022 году |
| **Мероприятие 1.9.** Капитальный ремонт нежилого здания контора "Мангазея" с.Красноселькуп, ул. Полярная, д.28 | Исполнен.  Отремонтировано в 2022 году |
| **Мероприятие 1.10.** Проведение проверки сметной стоимости документации на соответствие действующим нормативам в области сметного нормирования и ценообразования по объекту "Автокласс" | Исполнено.  В 2022 году оплачены услуги гос. экспертизы. |
| **Мероприятие 1.11**. Капитальный ремонт здания "Филиал МУК "Районный дом ремесел", с.Толька, ул.Таежная, д.17 | не отремонтирован, в 2022 году принято решение о проведении большего объема работ за счет средств бюджета ЯНАО |
| **Мероприятие 1.12**. Капитальный ремонт здания "МУК "Красноселькупский районный краеведческий музей", с.Красноселькуп, ул, Нагорная, д.46 | Исполнен.  Отремонтирован в 2022 году |
| **Мероприятие 1.13**. Техническое обследование спортивного зала "Динамо" с.Красноселькуп, уд. Дзержинского, д.7А | Исполнено.  В 2022 году получено техническое заключение по объекту |
| **Мероприятие 1.14**. Техническое обследование нежилого здания контора "Мангазея" с.Красноселькуп, уд. Полярная, д.28 | Исполнено.  В 2022 году получено техническое заключение по объекту |
| **Мероприятие 1.15**. Техническое обследование здания Администрации Красноселькупского сельсовета, с.Красноселькуп, ул. Советская, д.4 | Исполнено.  В 2022 году получено техническое заключение по объекту |
| **Мероприятие 1.16**. Техническое обследование нежилого здания с.Красноселькуп, ул. Советская, д.18 | Исполнено.  В 2022 году получено техническое заключение по объекту |
| **Мероприятие 1.17**. Техническое обследование административного здания с.Красноселькуп, ул. Советская, д.19 | Исполнено.  В 2022 году получено техническое заключение по объекту |
| **Мероприятие 1.18**. Капитальный ремонт интерната РОШИ (спальный корпус) с.Ратта, ул.Бурдукова, д.12 | Исполнен.  Отремонтировано в 2022 году |
| **Мероприятие 1.19**. Капитальный ремонт квартир расположенных по адресу с. Толька, ул.Губкина д. 10 кв 1-2 | Исполнен.  Отремонтировано в 2022 году |
| **Мероприятие 1.20**. Капитальный ремонт тепловой и водопроводной сети с.Красноселькуп, ул.Мамонова | Исполнен.  Отремонтировано в 2022 году |
| **Мероприятие 1.21.** Проведение проверки сметной стоимости документации на соответствие действующим нормативам в области сметного нормирования и ценообразования по объекту МОУ "ТШИ СОО", ЯНАО, Красноселькупский район, с.Толька, ул.Сидорова, д.11 | С 2022 года проект проходит гос. экспертизу на соответствие действующим нормативам в области сметного нормирования и ценообразования.  Планируется получить положительное заключение гос. экспертизы по проекту в 2023 году |
| 4. | **Направление 2: Строительство объектов гражданского и промышленного назначения на территории Красноселькупского района** | | |
| 5. | **Комплекс процессных мероприятий: «Обеспечение документами территориального планирования и документацией по планировке территорий муниципального округа»** | | |
|  | Ответственный исполнитель – Муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению капитальным строительством»; соисполнитель – Администрация Красноселькупского района (Отдел архитектуры и градостроительства Администрации Красноселькупского района) | **Мероприятие 2.1.** Разработка документов территориального планирования, правил землепользования и застройки, проектов планировки территорий | в 2022 году разработаны 2 нормативных правовых акта, в 2023 году документация проходят согласование |
| **Мероприятие 2.2.** Разработка проектов планировки территорий. | Исполнено.  В 2022 году разработан 1 нормативный правовой акт |
| 6. | **Комплекс процессных мероприятий: «Разработка документации для использования земельных участков в составе земель лесного фонда»** | | |
| 7. | Ответственный исполнитель - Муниципальное казенное учреждение "Комитет по управлению капитальным строительством"; соисполнитель - Администрация Красноселькупского района (Отдел архитектуры и градостроительства Администрации Красноселькупского района) | **Мероприятие 2.3.** Разработка проектов освоения лесов. | в 2022 году появились дополнительные работы по выносу оси автозимников в натуры для определения фактического расположения автозимников и корректировки осей. Планируется получить 2 проекта в 2023 году |
| 8. | **Направление 3: Обеспечение реализации муниципальной программы** | | |
| 9. | **Комплекс процессных мероприятий: «Осуществление технического обеспечения отрасли»** | | |
| Ответственный исполнитель - Муниципальное казенное учреждение "Комитет по управлению капитальным строительством" | **Мероприятие 3.1.** Расходы на обеспечение деятельности учреждения | Исполнен.  Ежегодное улучшение технических характеристик и восстановление объектов муниципальной собственности, сохранение, и поддержание объектов муниципальной собственности, в состоянии соответствующем строительным и техническим нормам, а также предотвращения дальнейшего ветшания и разрушения зданий, продление сроков службы конструктивных элементов. |
| 10. | **Направление 4: Улучшение социально-культурной сферы жизни населения Красноселькупского района** | | |
| 11. | **Комплекс процессных мероприятий: «Улучшение уличного дизайна на территории Красноселькупского района»** | | |
| 12. | Соисполнитель - Управление жизнеобеспечения села Красноселькуп Администрации Красноселькупского района | **Мероприятие 4.1.** Создание уличного дизайна (мурал-арт) жилые объекты | Исполнено.  в 2022 году создан уличный дизайн на 3 домах |

».

4. Муниципальную программу дополнить Приложение №2.1 в следующей редакции:

«

Приложение № 2.1

к муниципальной программе муниципального округа Красноселькупский район

Ямало-Ненецкого автономного округа «Основные направления градостроительной политики»

**ДЕТАЛИЗИРОВАННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ**

мероприятий муниципальной программы муниципального округа Красноселькупский район Ямало-Ненецкого автономного округа «Основные направления градостроительной политики»

на 2023 год

тыс. руб.

| N п/п | Наименование муниципальной программы муниципального округа Красноселькупский район Ямало-Ненецкого автономного округа, направления, комплекса процессного мероприятия, регионального проекта (проекта Ямала или проекта Красноселькупского района), мероприятия, ответственного исполнителя, соисполнителя, результата регионального проекта (проекта Ямала, проекта Красноселькупского района) | Код бюджетной классификации | НПА, регламентирующие порядок реализации мероприятий (при их наличии) | Объем финансирования (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **1** | **Муниципальная программа муниципального округа Красноселькупский район Ямало-Ненецкого автономного округа - всего, в том числе:** |  |  | **217 766,000** |
| 2 | Окружной бюджет |  |  | 170 042,000 |
| 3 | Местный бюджет |  |  | 47 724,000 |
| 4 | *Ответственный исполнитель - Муниципальное казенное учреждение "Комитет по управлению капитальным строительством"* |  |  | 217 766,000 |
| **5** | **Направление 1: Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности Красноселькупского района - всего, в том числе:** |  |  | **173 513,000** |
| 6 | Окружной бюджет |  |  | 170 042,000 |
| 7 | Местный бюджет |  |  | 3 471,000 |
| 8 | *Ответственный исполнитель - Муниципальное казенное учреждение "Комитет по управлению капитальным строительством"* |  |  | 173 513,000 |
| 9 | **Комплекс процессных мероприятий: «Обеспечение проведения капитального ремонта объектов муниципальной собственности»** |  |  | 173 513,000 |
| 10 | Окружной бюджет |  |  | 170 042,000 |
| 11 | Местный бюджет |  |  | 3 471,000 |
| 12 | *Ответственный исполнитель - Муниципальное казенное учреждение "Комитет по управлению капитальным строительством"* |  |  | 173 513,000 |
| 13 | Мероприятие 1.4. Выполнение капитального ремонта МОУ Красноселькупская средняя общеобразовательная школа "Радуга", ЯНАО, Красноселькупский район, с.Красноселькуп, ул.Советская, д.5 |  | Распоряжение Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 01.12.2022 № 1180-РП «Об утверждении перечня объектов капитального ремонта муниципальной собственности на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» | 173 513,000 |
| 14 | *Ответственный исполнитель - Муниципальное казенное учреждение "Комитет по управлению капитальным строительством"* |  |  | 173 513,000 |
| 15 | Окружной бюджет | 901 1930170400 |  | 170 042,000 |
| 16 | Местный бюджет | 901 19301S0400 |  | 3 471,000 |
| **17** | **Направление 3: Обеспечение реализации муниципальной программы - всего, в том числе:** |  |  | **44 253,000** |
| 18 | Местный бюджет |  |  | 44 253,000 |
| 19 | *Ответственный исполнитель - муниципальное казенное учреждение "Комитет по управлению капитальным строительством"* |  |  | 44 253,000 |
| 20 | **Комплекс процессных мероприятий: «Осуществление технического обеспечения отрасли»** |  |  | 44 253,000 |
| 21 | Местный бюджет |  |  | 44 253,000 |
| 22 | *Ответственный исполнитель - муниципальное казенное учреждение "Комитет по управлению капитальным строительством"* |  |  | 44 253,000 |
| 23 | Мероприятие 3.1. Расходы на обеспечение деятельности учреждения |  |  | 44 253,000 |
| 24 | *Ответственный исполнитель - муниципальное казенное учреждение "Комитет по управлению капитальным строительством"* |  |  | 44 253,000 |
| 25 | Местный бюджет | 901 1930512000 |  | 44 253,000 |

».