

**АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОСЕЛЬКУПСКОГО РАЙОНА**

### **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

«28» февраля 2023 г. № 41-П

с. Красноселькуп

**О внесении изменений в муниципальную программу муниципального округа Красноселькупский район Ямало-Ненецкого автономного округа**

**«Энергоэффективность и развитие энергетики. Обеспечение населения качественными жилищно-коммунальными услугами»**

 В соответствии с решениями Думы Красноселькупского района от 20 декабря 2022 года № 160«О внесении изменений в решение Думы Красноселькупского района «О бюджете Красноселькупского района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», от 20 декабря 2022 года № 161 «О бюджете Красноселькупского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», постановлениями Администрации Красноселькупского района от 28 декабря 2022 года № 671-Р «О перераспределении бюджетных ассигнований», от 28 декабря 2022 года № 672-Р «О перераспределении бюджетных ассигнований», от 07 декабря 2021 года № 51-П «О муниципальных программах муниципального округа Красноселькупский район Ямало-Ненецкого автономного округа», руководствуясь Уставом муниципального округа Красноселькупский район Ямало-Ненецкого автономного округа, Администрация Красноселькупского района **постановляет:**

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в муниципальную программу муниципального округа Красноселькупский район Ямало-Ненецкого автономного округа «Энергоэффективность и развитие энергетики. Обеспечение населения качественными жилищно-коммунальными услугами», утверждённую постановлением Администрации Красноселькупского района от 20 декабря 2021 года № 90-П.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Северный край» и разместить на официальном сайте муниципального округа Красноселькупский район Ямало-Ненецкого автономного округа.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 20 декабря 2022 года.

|  |  |
| --- | --- |
| Глава Красноселькупского района  | Ю.В. Фишер |

Приложение

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Администрации

Красноселькупского района

«28» февраля 2023 года № 41-П

**ИЗМЕНЕНИЯ,**

которые вносятся в муниципальную программу

«Энергоэффективность и развитие энергетики. Обеспечение населения качественными жилищно-коммунальными услугами», утверждённую постановлением Администрации Красноселькупского района

 от 20 декабря 2021 года № 90-П

1. Паспорт и финансовое обеспечение муниципальной программы муниципального округа Красноселькупский район Ямало-Ненецкого автономного округа «Энергоэффективность и развитие энергетики. Обеспечение населения качественными жилищно-коммунальными услугами» изложить в следующей редакции:

«

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

муниципального округа Красноселькупский район Ямало-Ненецкого автономного округа «Энергоэффективность и развитие энергетики. Обеспечение населения качественными жилищно-коммунальными услугами»

**Паспорт муниципальной программы**

муниципального округа Красноселькупский район Ямало-Ненецкого автономного округа

«Энергоэффективность и развитие энергетики. Обеспечение населения качественными жилищно-коммунальными услугами»

|  |  |
| --- | --- |
| Куратор муниципальной программы муниципального округа Красноселькупский район Ямало-Ненецкого автономного округа | Первый заместитель Главы Администрации Красноселькупского района |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы муниципального округа Красноселькупский район Ямало-Ненецкого автономного округа | Администрация Красноселькупского района (Управление ЖКХ, транспорта и связи Администрации Красноселькупского района) |
| Соисполнители муниципальной программы муниципального округа Красноселькупский район Ямало-Ненецкого автономного округа | Управление жизнеобеспечения села Красноселькуп Администрации Красноселькупского района |
| Администрация села Толька (территориальный орган (структурное подразделение) Администрации Красноселькупского района) |
| Администрация села Ратта (территориальный орган (структурное подразделение) Администрации Красноселькупского района) |
| Управление муниципальным имуществом Администрации Красноселькупского района |
| МКУ «Комитет по управлению капитальным строительством» |
| Управление по труду и социальной защите населения Администрации Красноселькупского района |
| Участники муниципальной программы | Общество с ограниченной ответственностью «ЭК ТВЭС»Общество с ограниченной ответственностью «Ямал-Энерго»Общество с ограниченной ответственностью «КомунТрансСервис»Общество с ограниченной ответственностью «Автодор»Общество с ограниченной ответственностью «Дом»Общество с ограниченной ответственностью «Межмуниципальное хозяйственное предприятие Красноселькупского района»Общество с ограниченной ответственностью «Танталл» |
| Цель муниципальной программы муниципального округа Красноселькупский район Ямало-Ненецкого автономного округа | Качественное и надежное обеспечение коммунальными услугами потребителей района |
| Направления  | 1. Развитие энергетики и жилищно-коммунального комплекса |
| 2. Проведение капитального ремонта многоквартирных домов |
| 3. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |
| 4. Создание и развитие систем обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами |
| Срок и этапы реализации муниципальной программы муниципального округа Красноселькупский район Ямало-Ненецкого автономного округа | 2022-2035 годы 1 этап -2022-2025 годы 2 этап - 2026-2030 годы 3 этап 2031-2035 годы |
| **Финансовое обеспечение муниципальной программы (тыс. руб.)** |
| **Общий объем финансирования муниципальной программы** | **Всего, в том числе:** | **1 079 829,577** |
|   | средства федерального бюджета | 0,000 |
|   | средства окружного бюджета | 979 335,616 |
|  | средства бюджета района | 100 493,961 |
| - в том числе по этапам реализации: |   |  |
| **I этап реализации 2022-2025 годы** | Всего, в том числе: | **1 079 829,577** |
|   | средства федерального бюджета | 0,000 |
|   | средства окружного бюджета | 979 335,616 |
|  | средства бюджета района | 100 493,961 |
| - в том числе по годам: |   |  |
| 2022 год | Всего, в том числе: | **415 187,577** |
| федеральный бюджет | 0,000 |
| средства окружного бюджета | 356 396,616 |
| средства бюджета района | 58 790,961 |
| 2023 год | Всего, в том числе: | **337 974,000** |
| федеральный бюджет | 0,000 |
| средства окружного бюджета | 318 987,000 |
| средства бюджета района | 18 987,000 |
| 2024 год | Всего, в том числе: | **170 028,000** |
| федеральный бюджет | 0,000 |
| средства окружного бюджета | 158 626,000 |
| средства бюджета района | 11 402,000 |
| 2025 год | Всего, в том числе: | **156 640,000** |
| федеральный бюджет | 0,000 |
| средства окружного бюджета | 145 326,000 |
| средства бюджета района | 11 314,000 |
| Объём налоговых расходов |   | 0,00 |
|  |  | » |

2. Структуру муниципальной программы муниципального округа Красноселькупский район Ямало-Ненецкого автономного округа «Энергоэффективность и развитие энергетики. Обеспечение населения качественными жилищно-коммунальными услугами» изложить в следующей редакции:

«

**СТРУКТУРА**

муниципальной программы муниципального округа Красноселькупский район Ямало-Ненецкого автономного округа

«Энергоэффективность и развитие энергетики. Обеспечение населения качественными жилищно-коммунальными услугами»

тыс. рублей

| № п/п | Наименование структурного элемента муниципальной программы муниципального округа Красноселькупский район Ямало-Ненецкого автономного округа | Всего за I этап/единицы измерения показателя | 2022 год | 2023 год  | 2024 год  | 2025 год  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Муниципальная программа муниципального округа Красноселькупский район Ямало-Ненецкого автономного округа «Энергоэффективность и развитие энергетики. Обеспечение населения качественными жилищно-коммунальными услугами»  |
| 2 | Цель муниципальной программы муниципального округа Красноселькупский район Ямало-Ненецкого автономного округа: Качественное и надежное обеспечение коммунальными услугами потребителей района |
| 3 | Показатель 1. Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в населенных пунктах, в которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды | % | 20 | 25 | 30 | 30 |
| 4 | Весовое значение показателя 1 | Х | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 5 | Показатель 2. Доля паспортов готовности к отопительному периоду организаций коммунального комплекса, выданных комиссией Красноселькупского района, от запланированного количества указанных паспортов на очередной год | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6 | Весовое значение показателя 2 | Х | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| 7 | Общий объём бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы муниципального округа Красноселькупский район Ямало-Ненецкого автономного округа, в том числе: | 1 079 829,577 | 415 187,577 | 337 974,000 | 170 028,000 | 156 640,000 |
| 8 | за счёт федерального бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 9 | за счет окружного бюджета | 979 335,616 | 356 396,616 | 318 987,000 | 158 626,000 | 145 326,000 |
| 10 | за счет местного бюджета  | 100 493,961 | 58 790,961 | 18 987,000 | 11 402,000 | 11 314,000 |
| 11 | внебюджетные источники  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 12 | Направление 1 «Развитие энергетики и жилищно-коммунального комплекса» |
| 13 | Весовое значение направления 1 | Х | 0,7 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| 14 | Комплексы процессных мероприятий |
| 15 | Показатель 1.1 Количество построенных (смонтированных,реконструируемых) объектов энергетики и жилищно-коммунального комплекса | ед. | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 16 | Весовое значение показателя 1.1 | Х | 0,1 | 0,1 | 0 | 0 |
| 17 | Показатель 1.2 Протяженность отремонтированных сетей | м.п. | 417 | 470 | 0 | 0 |
| 18 | Весовое значение показателя 1.2. | Х | 0,1 | 0,1 | 0 | 0 |
| 19 | Показатель 1.3 Количество приобретённой коммунальной техники | ед. | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Весовое значение показателя 1.3 | Х | 0,05 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Показатель 1.4 Количество населения, получившего услуги общественной бани | чел. | 1950 | 2000 | 2000 | 2000 |
| 22 | Весовое значение показателя 1.4 | Х | 0,05 | 0,1 | 0,2 | 0,2 |
| 23 | Показатель 1.5 Количество населения получившего услугу по откачке и вывозу бытовых сточных вод из септиков жилищного фонда  | чел. | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 |
| 24 | Весовое значение показателя 1.5 | Х | 0,05 | 0,15 | 0,2 | 0,2 |
| 25 | Показатель 1.6 Количество разработанных документов перспективного развития систем коммунальной инфраструктуры | ед. | 6 | 3 | 0 | 0 |
| 26 | Весовое значение показателя 1.6 | Х | 0,05 | 0,1 | 0 | 0 |
| 27 | Показатель 1.7 Количество объектов благоустройства (комфортности), состоящих в реестре муниципальной собственности и включенных в программу по осуществлению мероприятий по благоустройству территорий от общего количества объектов благоустройства (комфортности), состоящих в реестре муниципальной собственности | ед. | 13 | 132 | 132 | 132 |
| 28 | Весовое значение показателя 1.7 | Х | 0,1 | 0,15 | 0,3 | 0,3 |
| 29 | Показатель 1.8 Количество кладбищ на которых проведена инвентаризация  | ед. | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Весовое значение показателя 1.8 | Х | 0,1 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Комплекс процессных мероприятий 1 «Строительство и реконструкция объектов энергетики и жилищно-коммунального комплекса» | 153 263,500 | 31 040,500 | 122 223,000 | 0,000 | 0,000 |
| 32 | за счёт федерального бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 33 | за счет окружного бюджета | 150 740,000 | 29 740,000 | 121 000,000 | 0,000 | 0,000 |
| 34 | за счет местного бюджета  | 2 523,500 | 1 300,500 | 1 223,000 | 0,000 | 0,000 |
| 35 | внебюджетные источники  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 36 | Комплекс процессных мероприятий 2 "Ремонт объектов энергетики и ЖКК" | 83 865,061 | 30 128,061 | 53 737,000 | 0,000 | 0,000 |
| 37 | за счёт федерального бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 38 | за счет окружного бюджета | 82 487,000 | 29 826,000 | 52 661,000 | 0,000 | 0,000 |
| 39 | за счет местного бюджета  | 1 378,061 | 302,061 | 1 076,000 | 0,000 | 0,000 |
| 40 | внебюджетные источники  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 41 | Комплекс процессных мероприятий 3 "Поддержка отраслей экономики в сфере жилищно-коммунального комплекса" | 229 334,937 | 136 121,937 | 31 071,000 | 31 071,000 | 31 071,000 |
| 42 | за счёт федерального бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 43 | за счет окружного бюджета | 193 638,000 | 116 073,000 | 25 855,000 | 25 855,000 | 25 855,000 |
| 44 | за счет местного бюджета  | 35 696,937 | 20 048,937 | 5 216,000 | 5 216,000 | 5 216,000 |
| 45 | внебюджетные источники  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 46 | Комплекс процессных мероприятий 4 "Разработка (актуализация) программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, схем тепло-, водоснабжения и водоотведения" | 4 915,911 | 4 915,911 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 47 | за счёт федерального бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 48 | за счет окружного бюджета | 1 871,000 | 1 871,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 49 | за счет местного бюджета  | 3 044,911 | 3 044,911 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 50 | внебюджетные источники  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 51 | Комплекс процессных мероприятий 5 "Повышение уровня благоустройства территорий населенных пунктов Красноселькупского района" | 378 550,157 | 104 578,157 | 90 444,000 | 98 458,000 | 85 070,000 |
| 52 | за счёт федерального бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 53 | за счет окружного бюджета | 326 329,000 | 74 616,000 | 79 471,000 | 92 771,000 | 79 471,000 |
| 54 | за счет местного бюджета  | 52 221,157 | 29 962,157 | 10 973,000 | 5 687,000 | 5 599,000 |
| 55 | внебюджетные источники  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 56 | Проектная часть  |
| 57 | Показатель 3. Количество реализованных мероприятий по благоустройству общественных и дворовых территорий | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 58 | Весовое значение показателя 3 | Х | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 59 | Региональный проект F2 "Формирование комфортной городской среды" | 188 901,514 | 67 686,514 | 40 405,000 | 40 405,000 | 40 405,000 |
| 60 | за счёт федерального бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 61 | за счет окружного бюджета | 186 929,616 | 66 929,616 | 40 000,000 | 40 000,000 | 40 000,000 |
| 62 | за счет местного бюджета  | 1 971,898 | 756,898 | 405,000 | 405,000 | 405,000 |
| 63 | внебюджетные источники  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 64 | Направление 2 "Проведение капитального ремонта многоквартирных домов " |
| 65 | Весовое значение направления 2 | Х | 0,1 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Комплексы процессных мероприятий |
| 67 | Показатель 2.1 Доля многоквартирных домов, участвующих в программе ремонтов, от общего количества многоквартирных домов | % | 0,3 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Весовое значение показателя 2.1 | Х | 0,05 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Показатель 2.2. Количество разработанной проектной документации по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, на которую выдано положительное заключение АУ ЯНАО «Управление государственной экспертизы проектной документации» для включения в адресную программу капитального ремонта | ед. | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Весовое значение показателя 2.1 | Х | 0,05 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Комплекс процессных мероприятий 6 "Капитальный ремонт жилищного фонда" | 1 668,897 | 1 533,897 | 45,000 | 45,000 | 45,000 |
| 72 | за счёт федерального бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 73 | за счет окружного бюджета | 755,000 | 755,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 74 | за счет местного бюджета  | 913,897 | 778,897 | 45,000 | 45,000 | 45,000 |
| 75 | внебюджетные источники  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 76 | Направление 3 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" |
| 77 | Весовое значение направления 3 | Х | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 78 | Комплексы процессных мероприятий |
| 79 | Показатель 3.1 Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями: | Х | Х | Х | Х | Х |
| 80 | электрическая энергия | кВт. ч на 1 человека населения | 442,51 | 442,51 | 442,51 | 442,51 |
| 81 | тепловая энергия | Гкал на 1 кв. метр общей площади | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
| 82 | холодная вода | куб. метров на 1 человека населения | 3,13 | 3,13 | 3,13 | 3,13 |
| 83 | Весовое значение показателя 3.1 | Х | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 84 | Показатель 3.2 Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах: | Х | Х | Х | Х | Х |
| 85 | электрическая энергия | кВт. ч на 1 проживающего | 1582,29 | 1582,29 | 1582,29 | 1582,29 |
| 86 | тепловая энергия | Гкал на 1 кв. метр общей площади | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 |
| 87 | холодная вода | куб. метров на 1 проживающего | 31,4 | 31,4 | 31,4 | 31,4 |
| 88 | Весовое значение показателя 3.2 | Х | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 89 | Комплекс процессных мероприятий 7 "Внедрение энергосберегающих технологий на объектах жилищного фонда" | 199,000 | 52,000 | 49,000 | 49,000 | 49,000 |
| 90 | за счёт федерального бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 91 | за счет окружного бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 92 | за счет местного бюджета  | 199,000 | 52,000 | 49,000 | 49,000 | 49,000 |
| 93 | внебюджетные источники  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 94 |  Направление 4 «Создание и развитие систем обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами» всего, в том числе: |
| 95 | Весовое значение направления 4 | Х | 0,1 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Комплексы процессных мероприятий |
| 97 | Показатель 4.1 Количество созданных объектов обращения с отходами, в год | ед. | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Весовое значение показателя 4.1 | Х | 0,02 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Показатель 4.2 Количество расчищенных объектов размещения твёрдых коммунальных отходов, в год | ед. | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | Весовое значение показателя 4.2 | Х | 0,08 | 0 | 0 | 0 |
| 101 | Комплекс процессных мероприятий 8 "Создание эффективной системы обращения с отходами, в том числе с ТКО" | 39 130,600 | 39 130,600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 102 | за счёт федерального бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 103 | за счет окружного бюджета | 36 586,000 | 36 586,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 104 | за счет местного бюджета  | 2 544,600 | 2 544,600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 105 | внебюджетные источники  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  | » |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Приложение № 1 к муниципальной программе муниципального округа Красноселькупский район ЯНАО «Энергоэффективность и развитие энергетики. Обеспечение населения качественными жилищно-коммунальными услугами» изложить в следующей редакции:«Приложение №1 к муниципальной программе муниципального округа Красноселькупский район ЯНАО«Энергоэффективность и развитие энергетики. Обеспечение населения качественными жилищно-коммунальными услугами»**ХАРАКТЕРИСТИКА МЕРОПРИЯТИЙ**муниципальной программы муниципального округа Красноселькупский район Ямало-Ненецкого автономного округа«Энергоэффективность и развитие энергетики. Обеспечение населения качественными жилищно-коммунальными услугами»

| **№ п/п** | **Наименование комплекса процессных мероприятий, регионального проекта (проекта Ямала, проекта Красноселькупского района), ответственного исполнителя** | **Характеристика (состав) мероприятия** | **Результат** |
| --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
|  | **Направление 1 «Развитие энергетики и жилищно-коммунального комплекса»** |
|  | Комплекс процессных мероприятий 1 «Строительство и реконструкция объектов энергетики и жилищно-коммунального комплекса»Ответственный исполнитель реализации мероприятия: МКУ «Комитет по управлению капитальным строительством» | **Мероприятие 1.1** Котельная в с. Толька Красноселькупского района, в том числе проектно-изыскательские работы.Выполнение данного мероприятия обеспечивает развитие систем коммунальной инфраструктуры в селе Толька за счет капитального строительства объектов теплоснабжения, в рамках Адресной инвестиционной программы автономного округа. | В 2022 году проект повторно направлен на экспертизу. Строительство котельной в с. Толька планируется завершить в 2023 году. |
|  | Комплекс процессных мероприятий 2 «Ремонт объектов энергетики и ЖКК»Ответственный исполнитель реализации мероприятия: МКУ «Комитет по управлению капитальным строительством» | **Мероприятие 2.1** Капитальный ремонт объекта «Тепловая и водопроводная сеть, с. Красноселькуп, Котельная № 4-ул. Строителей».**Мероприятие 2.2** «Капитальный ремонт объекта «Тепловая и водопроводная сеть, Котельная №3-ул.Ямальский тупик, ТП 4 в с. Толька, Красноселькупский район».**Мероприятие 2.3** Капитальный ремонт тепловой и водопроводной сети с. Красноселькуп, ул. Строителей, д.9 - ул. 70 лет Октября**Мероприятие 2.4** Капитальный ремонт артезианской скважины № 1, ул. Механизаторов (Котельная № 2) с. Толька**Мероприятие 2.5** Капитальный ремонт артезианской скважины № 8, ул. Механизаторов (Котельная № 4) с. ТолькаМероприятия направлены на исполнение полномочий органов местного самоуправления по организации теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения путем проведения капитального ремонта ветхих инженерных сетей. | Проведен капитальный ремонт первоочередных участков ветхих сетей тепло и водоснабжения в целях обновления инженерной инфраструктуры населенных пунктов района.Суммарная протяженность отремонтированных участков в 2022 году составила 417 м.п.; Суммарная протяжённость, планируемых к ремонту участков в 2023 году - 470 м.п. |
|  | Комплекс процессных мероприятий 3 «Поддержка отраслей экономики в сфере жилищно-коммунального комплекса» |
|  | Соисполнитель 1 - Управление жизнеобеспечения села Красноселькуп Администрации Красноселькупского районаСоисполнитель 2 Администрация села Толька (территориальный орган (структурное подразделение) Администрации Красноселькупского района | **Мероприятие 3.1** Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги по откачке и вывозу бытовых сточных вод из септиков в жилищном фонде, обустроенном внутридомовой системой канализации и не подключенном к сетям централизованной канализации по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек.Мероприятие направлено на исполнение полномочий по предоставлению субсидий на финансовое обеспечение (возмещение) затрат организациям, осуществляющим оказание услуг по транспортировке, откачке и вывозу жидких бытовых отходов из септиков в жилищном фонде, обустроенном внутридомовой системой канализации и не подключенном к сетям централизованной системы канализации. | Обеспечение населения, проживающего в жилищном фонде, обустроенном внутридомовой системой канализации и не подключенном к сетям централизованной системы канализации, услугой по транспортировке, откачке и вывозу жидких бытовых отходов из септиков для достижения баланса экономических интересов поставщиков и потребителей энергоресурсов и жилищно-коммунальных услуг. |
|  | Соисполнитель 1 - Управление жизнеобеспечения села Красноселькуп Администрации Красноселькупского районаСоисполнитель 2 Администрация села Толька (территориальный орган (структурное подразделение) Администрации Красноселькупского района) | **Мероприятие 3.2** Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению коммунально-бытовые услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек.Мероприятие направлено на реализацию отдельных полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства по предоставлению субсидий на финансовое обеспечение (возмещение) затрат организациям, осуществляющим оказание банных услуг населению в общественных банях на территории, села Красноселькуп и села Тольки. | Обеспечение населения услугами общественной бани. |
|  | Соисполнитель 4 - Управление муниципальным имуществом Администрации Красноселькупского района | **Мероприятие 3.3** Приобретение коммунальной техники.Мероприятие направлено на исполнение полномочий по организации теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и транспортирования твердых коммунальных отходов путем уплаты лизинговых платежей за коммунальную технику в 2022 - 2026 годах. | Приобретено и оплачено в лизинг в 2022 году 4 единицы коммунальной техники (2 ед.- автогидроподьемники , 1 ед . - бульдозер российского производства, 1 ед. – автосамосвал.) |
| **Мероприятие 3.4** Приобретение, монтаж и проведение пусконаладочных работ станции комплексной подготовки воды производительностью 500 м3/сутки, в с. Красноселькуп.Мероприятие направлено на исполнение полномочий по организации водоснабжения населения для повышения качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению. | В январе 2022 года от ООО «ЭК ТВЭС» поступило письмо о том, что на сегодняшний день потребности в установке СКПВ-500 в селе Красноселькуп уже нет, ввиду того, что в результате установки в конце 2021 года трех резервуаров хранения чистой воды, общим объемом 300 м.куб, на существующих трех станциях водоподготовки (СКПВ-300, СКПВ-500.1, СКПВ-500.2), достаточный регулируемый объем питьевой воды для покрытия пиковых расходов существующих потребителей теперь имеетсяОкружные средства были сняты департаментом тарифной политики, энергетики и ЖКК ЯНАО и перераспределены на реализацию мероприятия 3.5 |
| **Мероприятие 3.5** Приобретение, доставка, монтаж и проведение пусконаладочных работ дизель-генераторной установки в селе Красноселькуп.Мероприятие направлено на выполнение полномочий по организации в границах муниципального округа электроснабжения населения.  | Круглосуточная бесперебойная подача электроэнергии потребителям в систему электроснабжения села Красноселькуп в течение года либо с перерывами, не превышающими 24 часов.Доставка ДГУ планируется в 2023 году.  |
|  | Комплекс процессных мероприятий 4 «Разработка (актуализация) программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, схем тепло-, водоснабжения и водоотведения»Ответственный исполнитель Администрация Красноселькупского района (Управление ЖКХ, транспорта и связи Администрации Красноселькупского района) | **Мероприятие 4.1** Разработка (актуализация) программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры и схем. Мероприятие направлено на исполнение полномочий по разработке схем тепло-, водоснабжения и водоотведения, а также программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры. | Сбалансированное, перспективное развитие систем коммунальной инфраструктуры в соответствии с потребностями в строительстве объектов капитального строительства и соответствующие установленным требованиям, надежность, энергетическую эффективность, снижение негативного воздействия на окружающую среду и здоровье человека Общее число разработанных в 2022 году документов составило 3 ед. (Схемы теплоснабжения, водоснабжения (водоотведения), ПКР КИ). |
|  | Комплекс процессных мероприятий 5 «Повышение уровня благоустройства территорий населенных пунктов Красноселькупского района»Соисполнитель 1 - Управление жизнеобеспечения села Красноселькуп Администрации Красноселькупского районаСоисполнитель 2 Администрация села Толька (территориальный орган (структурное подразделение) Администрации Красноселькупского района)Соисполнитель 3 Администрация села Ратта (территориальный орган (структурное подразделение) Администрации Красноселькупского района) | **Мероприятие 5.1** Содержание объектов благоустройства, находящихся в муниципальной собственности.**Мероприятие 5.2** Благоустройство территорий населенных пунктов.Мероприятия направлены на благоустройство территорий населенных пунктов Красноселькупского района и включают в себя комплекс мероприятий, направленных на поддержание и улучшение санитарного и эстетического данных состояния данных территорий (включая расходы на создание, приобретение, установку, устройство, реконструкцию, модернизацию, ремонт и содержание объектов благоустройства или их отдельных элементов, проведение праздничных мероприятий).**Мероприятие 5.3** Инвентаризация мест захороненияМероприятие направлено на сбор информации об установленных на территории кладбищ поселения надгробных сооружениях и ограждениях мест захороненийсистематизация данных о местах захоронения на кладбищах поселения из различных источников. | Улучшение санитарного, технического или эстетического состояния объектов благоустройства.Приведение объектов благоустройства в соответствии с требованиями муниципальных правил по благоустройству.Создание безопасной, удобной, экологически благоприятной и привлекательной среды, способствующей комплексному и устойчивому развитию муниципального округа Красноселькупский район.Планирование территории кладбищ поселения.Выявление бесхозных захоронений на кладбищах поселения.  |
|  | Региональный проект F2 «Формирование комфортной городской среды»Соисполнитель 1 - Управление жизнеобеспечения села Красноселькуп Администрации Красноселькупского районаСоисполнитель 2 Администрация села Толька (территориальный орган (структурное подразделение) Администрации Красноселькупского района) | **Мероприятие F2.1** Благоустройство общественных территорий. В рамках мероприятия могут выполняться следующие виды работ: - устройство, реконструкцию аллей, парков, скверов, бульваров, площадок отдыха, улиц;- устройство, реконструкцию набережной или зоны отдыха у водоема;- строительство, реконструкцию открытого многофункционального общественного спортивного объекта (стадион, спортивно-игровая площадка (комплекс));- устройство или реконструкцию детской площадки;- благоустройство территории вокруг памятника, памятного знака, стелы, скульптурной композиции, малой архитектурной формы, поклонных крестов и т.д.;- установку памятников, памятных знаков, стел, скульптурных композиций, малых архитектурных форм, поклонных крестов и т.д.;- создание, реконструкцию памятников, памятных знаков, стел, скульптурных композиций, посвященных памяти о Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов, и благоустройство территории вокруг них;- устройство, реконструкцию, благоустройство пешеходных зон (тротуаров) с обустройством зон отдыха;- устройство, реконструкцию, благоустройство площадей;- выполнение проектно-изыскательских работ, разработку дизайн-проектов общественных территорий, комплексных дизайн-проектов и их корректировку;- проверку сметной стоимости работ по благоустройству общественных территорий стоимостью свыше 30 000 000 (тридцать миллионов) рублей на соответствие нормативам в области сметного нормирования и ценообразования либо достоверности ее определения;- разработку или корректировку проекта инженерного обеспечения благоустройства общественной территории муниципального образования;- работы по подключению (технологическому присоединению) объектов благоустройства к сетям инженерного обеспечения;- работы по устройству видеонаблюдения на общественных территориях. | В 2022 году в селе Толька создана общественная территория «Этнопарк». В 2023 году запланирована реализация благоустройства общественной территории «с. Красноселькуп, Сквер "Здоровье" по ул. Полярная». |
|  | **Направление 2 «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов»** |
|  | Комплекс процессных мероприятий 6 «Капитальный ремонт жилищного фонда»Соисполнитель 2 Администрация села Толька (территориальный орган (структурное подразделение) Администрации Красноселькупского района)Соисполнитель № 1 - Управление жизнеобеспечения села Красноселькуп Администрации Красноселькупского района | **Мероприятие 6.1** Капитальный ремонт многоквартирных домов.В рамках мероприятия планируется предоставление субсидий управляющим организациям на реализацию мероприятий по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов в рамках адресной программы капитального ремонта. | Своевременное проведение капитального ремонта, повышение комфортности проживания в многоквартирных домах, повышение энергоэффективности жилищного фонда, сокращение расходов коммунальных ресурсов, а также увеличение срока полезной эксплуатации жилых домов. В рамках адресной программы капитального ремонта общего имущества в 2022 году выполнен ремонт крыши в с. Толька МКД по адресу ул. Советская д.2 |
| **Мероприятие 6.2** Разработка проектной документации по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах.Нормами действующего законодательства установлено, что при выполнении капитального ремонта, реконструкции и перепланировки (переустройства) необходима подготовка проектной документации.**Мероприятие 6.3** Проведение государственной экспертизы проекта, проверки достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта.Данное мероприятие является одним из основных критериев для включения в адресную программу по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах. | Включение в адресную программу по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, с целью дальнейшего финансирования работ за счёт средств окружного бюджета.В 2022 году разработана проектная документация по 3 МКД (Нагорная 32 а, Нагорная 13 а, Брусничая 7).В 2022 году проведена гос.экспертизы по 3 МКД (Нагорная 32 а, Нагорная 13 а, Брусничая 7).Получены положительные заключения. |
|  | **Направление 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»** |
|  | Комплекс процессных мероприятий 7 «Внедрение энергосберегающих технологий на объектах жилищного фонда»Соисполнитель 6 - Управление по труду и социальной защите населения Администрации Красноселькупского района | **Мероприятие 7.1** Предоставление дополнительных мер социальной поддержки по обеспечению приборами учета коммунальных ресурсов малоимущих слоев населения и других отдельных категорий граждан в виде компенсации стоимости затрат, произведенных собственником жилого помещения.Мероприятие направлено на предоставление мер социальной поддержки малоимущих слоев населения в виде компенсации стоимости затрат по установке приборов учета коммунальных ресурсов. | Возмещение затрат по установке 4 приборов учета коммунальных ресурсовИсполнение установленных требования к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
|  | **Направление 4 «Создание и развитие систем обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами»** |
|  | Комплекс процессных мероприятий 8 "Создание эффективной системы обращения с отходами, в том числе с ТКО"Соисполнитель № 1 - Управление жизнеобеспечения села Красноселькуп Администрации Красноселькупского районаСоисполнитель № 2 Администрация села Толька (территориальный орган (структурное подразделение) Администрации Красноселькупского района) | **Мероприятие 8.1** Устройство площадок временного накопления ТКО арочного типаМероприятие направлено на создание системы межмуниципальных взаимосвязанных объектов по размещению ТКО. **Мероприятие 8.2** Расчистка объекта размещения ТКО.Мероприятие направлено на недопущение хаотичного захламления твёрдыми коммунальными отходами объектов размещения ТКО, а также обеспечение беспрепятственного перемещения транспорта для разгрузки ТКО на территории объекта размещения ТКО. | Устройство ПВН ТКО арочного типа в с. Толька.Расчистка объекта размещения ТКО в с. Красноселькуп. |
|  |  |  |  » |

 |

4. Приложение № 1.1 к муниципальной программе муниципального округа Красноселькупский район ЯНАО «Энергоэффективность и развитие энергетики. Обеспечение населения качественными жилищно-коммунальными услугами» изложить в следующей редакции:

«

Приложение №1.1

к муниципальной программе муниципального округа Красноселькупский район ЯНАО

«Энергоэффективность и развитие энергетики. Обеспечение населения качественными жилищно-коммунальными услугами»

**Методика по расчету показателей муниципальной программы муниципального округа Красноселькупский район Ямало-Ненецкого автономного округа**

«Энергоэффективность и развитие энергетики. Обеспечение населения качественными жилищно-коммунальными услугами»

|  |
| --- |
| **Наименование показателя: 1. Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в населенных пунктах, в которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды** |
| Реквизиты правового акта Правительства Российской Федерации, автономного округа и иных документов, которыми установлен указанный показатель | - |
| Единица измерения | Процент (%) |
| Определения показателя | Определяется как отношение граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, к общему количеству граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в населенных пунктах, в которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, умноженное на 100 |
| Алгоритм формирования показателя | ДГ = КГ / КОГ \* 100%. |
| Наименование и определение базовых показателей | Буквенное обозначение в формуле расчета | Определение положительной динамики показателя |
| Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в населенных пунктах, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды. | ДГ | Положительной динамикой показателя считается достижение планируемого показателя  |
| Количество граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды | КГ |
| Общее количество граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в населенных пунктах, в которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды | КОГ |
| Источник информации для расчета (определения) показателя | Данные Управления жизнеобеспечения села Красноселькуп Администрации Красноселькупского района, Администрации села Толька (территориальный орган (структурное подразделение) Администрации Красноселькупского района) |

|  |
| --- |
| **Наименование показателя: 2. Доля паспортов готовности к отопительному периоду организаций коммунального комплекса, выданных комиссией Красноселькупского района, от запланированного количества указанных паспортов на очередной год** |
| Реквизиты правового акта Правительства Российской Федерации, автономного округа и иных документов, которыми установлен указанный показатель | - |
| Единица измерения | Процент (%) |
| Определения показателя | Определяется как отношение количества паспортов готовности к отопительному периоду организаций коммунального комплекса, выданных комиссией Администрации Красноселькупского района к запланированному количеству паспортов готовности к отопительному периоду на очередной год, умноженное на 100 |
| Алгоритм формирования показателя | ДП=КП/ЗКП\*100% |
| Наименование и определение базовых показателей | Буквенное обозначение в формуле расчета | Определение положительной динамики показателя |
| Доля паспортов готовности к отопительному периоду организаций коммунального комплекса, выданных комиссией Администрации Красноселькупского района, от запланированного количества указанных паспортов на очередной год | ДП | Положительной динамикой показателя считается достижение планируемого показателя |
| Количество паспортов готовности к отопительному периоду организаций коммунального комплекса, выданных комиссией Администрации Красноселькупского района | КП |
| Запланированное количество паспортов готовности к отопительному периоду на очередной год | ЗКП |

|  |
| --- |
| **Наименование показателя: 1.1. Количество построенных (смонтированных, реконструируемых) объектов энергетики и жилищно-коммунального комплекса** |
| Реквизиты правового акта Правительства Российской Федерации, автономного округа и иных документов, которыми установлен указанный показатель | - |
| Единица измерения | Единиц (ед.) |
| Определения показателя | Является абсолютным показателем  |
| Алгоритм формирования показателя | - |
| Наименование и определение базовых показателей | Буквенное обозначение в формуле расчета | Определение положительной динамики показателя |
| - | - | Положительная динамика показателя считается увеличение показателя |
| Источник информации для определения показателя  | Данные МКУ «Комитет по управлению капитальным строительством», Управления ЖКХ, транспорта и связи Администрации Красноселькупского района, Управление муниципальным имуществом Администрации Красноселькупского района |

|  |
| --- |
| **Наименование показателя: 1.2. Протяженность отремонтированных сетей** |
| Реквизиты правового акта Правительства Российской Федерации, автономного округа и иных документов, которыми установлен указанный показатель | - |
| Единица измерения | Единиц (м.п.) |
| Определения показателя | Является абсолютным показателем  |
| Алгоритм формирования показателя | - |
| Наименование и определение базовых показателей | Буквенное обозначение в формуле расчета | Определение положительной динамики показателя |
| - | - | Положительная динамика показателя считается увеличение показателя |
| Источник информации для определения показателя  | Данные МКУ «Комитет по управлению капитальным строительством». |

|  |
| --- |
| **Наименование показателя: 1.3. Количество приобретённой коммунальной техники** |
| Реквизиты правового акта Правительства Российской Федерации, автономного округа и иных документов, которыми установлен указанный показатель | - |
| Единица измерения | Единица (ед.) |
| Определения показателя | Является абсолютным показателем  |
| Алгоритм формирования показателя | - |
| Наименование и определение базовых показателей | Буквенное обозначение в формуле расчета | Определение положительной динамики показателя |
| - | - | Положительная динамика показателя считается увеличение показателя |
| Источник информации для определения показателя  | Данные Управление муниципальным имуществом Администрации Красноселькупского района |

|  |
| --- |
| **Наименование показателя: 1.4. Количество населения, получившего услуги общественной бани** |
| Реквизиты правового акта Правительства Российской Федерации, автономного округа и иных документов, которыми установлен указанный показатель | - |
| Единица измерения | Человек (чел.) |
| Определения показателя | Является абсолютным показателем  |
| Алгоритм формирования показателя | - |
| Наименование и определение базовых показателей | Буквенное обозначение в формуле расчета | Определение положительной динамики показателя |
| - | - | Положительная динамика показателя считается увеличение показателя |
| Источник информации для определения показателя  | Данные Управление жизнеобеспечения села Красноселькуп Администрации Красноселькупского района, Администрации села Толька (территориальный орган (структурное подразделение) Администрации Красноселькупского района |

|  |
| --- |
| **Наименование показателя: 1.5.**  **Количество населения, получившего услугу по откачке и вывозу бытовых сточных вод из септиков жилищного фонда** |
| Реквизиты правового акта Правительства Российской Федерации, автономного округа и иных документов, которыми установлен указанный показатель | - |
| Единица измерения | Единица (чел.) |
| Определения показателя | Является абсолютным показателем  |
| Алгоритм формирования показателя | - |
| Наименование и определение базовых показателей | Буквенное обозначение в формуле расчета | Определение положительной динамики показателя |
| - | - | Положительная динамика показателя считается увеличение показателя |
| Источник информации для определения показателя  | Данные Управление жизнеобеспечения села Красноселькуп Администрации Красноселькупского района, Администрация села Толька (территориальный орган (структурное подразделение) Администрации Красноселькупского района). |

|  |
| --- |
| **Наименование показателя: 1.6. Количество разработанных документов перспективного развития систем коммунальной инфраструктуры** |
| Реквизиты правового акта Правительства Российской Федерации, автономного округа и иных документов, которыми установлен указанный показатель | - |
| Единица измерения | Единиц (ед.) |
| Определения показателя | Является абсолютным показателем  |
| Алгоритм формирования показателя | - |
| Наименование и определение базовых показателей | Буквенное обозначение в формуле расчета | Определение положительной динамики показателя |
| - | - | Положительная динамика показателя считается увеличение показателя |
| Источник информации для определения показателя  | Данные Управления ЖКХ, транспорта и связи Администрации Красноселькупского района |

|  |
| --- |
| **Наименование показателя: 1.7. Количество объектов благоустройства (комфортности), состоящих в реестре муниципальной собственности и включенных в программу по осуществлению мероприятий по благоустройству территорий от общего количества объектов благоустройства (комфортности), состоящих в реестре муниципальной собственности** |
| Реквизиты правового акта Правительства Российской Федерации, автономного округа и иных документов, которыми установлен указанный показатель | - |
| Единица измерения | Единиц (ед.) |
| Определения показателя | Является абсолютным показателем  |
| Алгоритм формирования показателя | - |
| Наименование и определение базовых показателей | Буквенное обозначение в формуле расчета | Определение положительной динамики показателя |
| - | - | Положительная динамика показателя считается увеличение показателя |
| Источник информации для определения показателя  | Данные Управления жизнеобеспечения села Красноселькуп Администрации Красноселькупского района, Администрации села Толька (территориальный орган (структурное подразделение) Администрации Красноселькупского района, Администрации села Ратта (территориальный орган (структурное подразделение) Администрации Красноселькупского района) |

|  |
| --- |
| **Наименование показателя: 1.8. Количество кладбищ на которых проведена инвентаризация**  |
| Реквизиты правового акта Правительства Российской Федерации, автономного округа и иных документов, которыми установлен указанный показатель | - |
| Единица измерения | Единиц (ед.) |
| Определения показателя | Является абсолютным показателем  |
| Алгоритм формирования показателя | - |
| Наименование и определение базовых показателей | Буквенное обозначение в формуле расчета | Определение положительной динамики показателя |
| - | - | Положительная динамика показателя считается увеличение показателя |
| Источник информации для определения показателя  | Данные Управления жизнеобеспечения села Красноселькуп Администрации Красноселькупского района, Администрации села Толька (территориальный орган (структурное подразделение) Администрации Красноселькупского района, Администрации села Ратта (территориальный орган (структурное подразделение) Администрации Красноселькупского района) |

|  |
| --- |
| **Наименование показателя: 3. Количество реализованных мероприятий по благоустройству общественных и дворовых территорий** |
| Реквизиты правового акта Правительства Российской Федерации, автономного округа и иных документов, которыми установлен указанный показатель | - |
| Единица измерения | Единиц (ед.) |
| Определения показателя | Является абсолютным показателем  |
| Алгоритм формирования показателя | - |
| Наименование и определение базовых показателей | Буквенное обозначение в формуле расчета | Определение положительной динамики показателя |
| - | - | Положительная динамика показателя считается увеличение показателя |
| Источник информации для определения показателя  | Данные Управления жизнедеятельности села Красноселькуп Администрации Красноселькупского района, Администрации села Толька (территориальный орган (структурное подразделение) Администрации Красноселькупского района |

|  |
| --- |
| **Наименование показателя: 2.1. Доля многоквартирных домов, участвующих в программе ремонтов, от общего количества многоквартирных домов** |
| Реквизиты правового акта Правительства Российской Федерации, автономного округа и иных документов, которыми установлен указанный показатель | - |
| Единица измерения | Процент (%) |
| Определения показателя | Определяется как отношение количества многоквартирных домов, участвующих в программе ремонтов к общему количеству многоквартирных домов, расположенных на территории района |
| Алгоритм формирования показателя | РК=Кмкд/ ∑Кмкд\*100 |
| Наименование и определение базовых показателей | Буквенное обозначение в формуле расчета | Определение положительной динамики показателя |
| Доля многоквартирных домов, участвующих в программе ремонтов, от общего количества многоквартирных домов, расположенных на территории района | РК | Положительной динамикой показателя считается увеличение показателя |
| Количества многоквартирных домов, участвующих в программе ремонтов | Кмкд |
| Количества многоквартирных домов, расположенных на территории района | ∑Кмкд |
| Источник информации для определения показателя  | Данные Управления жизнеобеспечения села Красноселькуп Администрации Красноселькупского района, Администрации села Толька (территориальный орган (структурное подразделение) Администрации Красноселькупского района, Администрации села Ратта (территориальный орган (структурное подразделение) Администрации Красноселькупского района |

|  |
| --- |
| **Наименование показателя: 2.2. Количество разработанной проектной документации по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, на которую выдано положительное заключение АУ ЯНАО «Управление государственной экспертизы проектной документации» для включения в адресную программу капитального ремонта** |
| Реквизиты правового акта Правительства Российской Федерации, автономного округа и иных документов, которыми установлен указанный показатель | - |
| Единица измерения | Единиц (ед.) |
| Определения показателя | Является абсолютным показателем  |
| Алгоритм формирования показателя | - |
| Наименование и определение базовых показателей | Буквенное обозначение в формуле расчета | Определение положительной динамики показателя |
| - | - | Положительная динамика показателя считается увеличение показателя |
| Источник информации для определения показателя  | Данные Управления жизнедеятельности села Красноселькуп Администрации Красноселькупского района |

|  |
| --- |
| **Наименование показателя: 3.1. Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями:** |
| **электрическая энергия** |
| Реквизиты правового акта Правительства Российской Федерации, автономного округа и иных документов, которыми установлен указанный показатель | - |
| Единица измерения | кВт. ч на 1 человека населения |
| Определения показателя | Определяется как отношение объема потребленной (израсходованной) электрической энергии муниципальными бюджетными учреждениями ксреднегодовой численности постоянного населения района  |
| Алгоритм формирования показателя | ЭБУ= Эоб / Ч |
| Наименование и определение базовых показателей | Буквенное обозначение в формуле расчета | Определение положительной динамики показателя |
| Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями: электрическая энергия | ЭБУ | Положительная динамика показателя считается уменьшение показателя |
| Объем потребленной (израсходованной) электрической энергии муниципальными бюджетными учреждениями | Эоб |
| Среднегодовая численность постоянного населения муниципального района | Ч |
| Источник информации для расчета (определения) показателя | Эоб – сведения предоставляют ресурсоснабжающие организации, осуществляющие свою деятельность на территории районаЧ – сведения из Федеральной статистической формы наблюдения 1-Т «Сведения о численности и заработной плате работников» |
| **тепловая энергия** |
| Реквизиты правового акта Правительства Российской Федерации, автономного округа и иных документов, которыми установлен указанный показатель | - |
| Единица измерения | Гкал на 1 кв. метр общей площади |
| Определения показателя | Определяется как отношение суммарного количества тепловой энергии, потребленной муниципальными учреждениями к общей площади муниципальных бюджетных учреждений |
| Алгоритм формирования показателя | ТБУ= ∑Тоб / К  |
| Наименование и определение базовых показателей | Буквенное обозначение в формуле расчета | Определение положительной динамики показателя |
| Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями: тепловая энергия | ТБУ | Положительная динамика показателя считается уменьшение показателя |
| Суммарное количество тепловой энергии, потребленной муниципальными учреждениями | ∑Тоб |
| Общая площадь муниципальных бюджетных учреждений | К |
| Источник информации для расчета (определения) показателя | ∑Тоб – сведения предоставляют ресурсоснабжающие организации, осуществляющие свою деятельность на территории районаК - сведения предоставляют бюджетные учрежденияОрганы местного самоуправления сельских поселений Красноселькупского района |
| **холодная вода** |
| Единица измерения | куб. метров на 1 человека населения |
| Определения показателя | Определяется как отношение объема потребленной (израсходованной) холодной воды муниципальными бюджетными учреждениями к среднегодовой численности постоянного населения района  |
| Алгоритм формирования показателя | ХВБУ= ∑ХВоб / Ч  |
| Наименование и определение базовых показателей | Буквенное обозначение в формуле расчета | Определение положительной динамики показателя |
| Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями: холодная вода | ХВБУ | Положительная динамика показателя считается уменьшение показателя |
| Объем потребленной (израсходованной) холодной воды муниципальными бюджетными учреждениями | ∑ХВоб |
| Среднегодовая численность постоянного населения муниципального района | Ч |
| Источник информации для расчета (определения) показателя | ∑ХВоб – сведения предоставляют ресурсоснабжающие организации, осуществляющие свою деятельность на территории районаЧ – сведения из Федеральной статистической формы наблюдения 1-Т «Сведения о численности и заработной плате работников» |
|  |
| **Наименование показателя: 3.2. Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах:**  |
| **электрическая энергия** |
| Единица измерения | кВт. ч на 1 проживающего |
| Определения показателя | Определяется как отношение объема потребления электрической энергии в многоквартирных домах, к числу проживающих в многоквартирных домах, которым отпущен соответствующий энергетический ресурс  |
| Алгоритм формирования показателя | УЭмкд = Эмкд / Чмкд  |
| Наименование и определение базовых показателей | Буквенное обозначение в формуле расчета | Определение положительной динамики показателя |
| Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах: электрическая энергия | УЭмкд | Положительная динамика показателя считается уменьшение показателя |
| Объем потребления электрической энергии в многоквартирных домах | Эмкд |
| Число проживающих в многоквартирных домах, которым отпущен соответствующий энергетический ресурс | Чмкд |
| Источник информации для расчета (определения) показателя | Эмкд – сведения предоставляют ресурсоснабжающие организации, осуществляющие свою деятельность на территории районаЧмкд – сведения предоставляют ресурсоснабжающие организации, осуществляющие свою деятельность на территории района |
| **тепловая энергия** |
| Единица измерения | Гкал на 1 кв. метр общей площади |
| Определения показателя | Определяется как отношение объема потребления тепловой энергии в многоквартирных домах к общей площади многоквартирных домов |
| Алгоритм формирования показателя | УТмкд = Тмкд / Кмкд  |
| Наименование и определение базовых показателей | Буквенное обозначение в формуле расчета | Определение положительной динамики показателя |
| Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах: тепловая энергия | УТмкд | Положительная динамика показателя считается уменьшение показателя |
| Объем потребления тепловой энергии в многоквартирных домах | Тмкд |
| Общая площадь многоквартирных домов | Кмкд |
| Источник информации для расчета (определения) показателя | Тмкд – сведения предоставляют ресурсоснабжающие организации, осуществляющие свою деятельность на территории районаКмкд – сведения из Федеральной статистической формы наблюдения 1-жилфонд «Сведения о жилищном фонде» |
| **холодная вода** |
| Единица измерения | куб. метров на 1 проживающего |
| Определения показателя | Определяется как отношение объема потребления холодной воды в многоквартирных домах, к числу проживающих в многоквартирных домах, которым отпущен соответствующий энергетический ресурс |
| Алгоритм формирования показателя | УХмкд = ХОмкд / ХЧмкд  |
| Наименование и определение базовых показателей | Буквенное обозначение в формуле расчета | Определение положительной динамики показателя |
| Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах: холодная вода | УХмкд | Положительная динамика показателя считается уменьшение показателя |
| Объем потребления холодной воды в многоквартирных домах | ХОмкд |
| Число проживающих в многоквартирных домах, которым отпущен соответствующий энергетический ресурс | ХЧмкд |
| Источник информации для расчета (определения) показателя | ХОмкд – сведения предоставляют ресурсоснабжающие организации, осуществляющие свою деятельность на территории районаХЧмкд – сведения предоставляют ресурсоснабжающие организации, осуществляющие свою деятельность на территории района |

|  |
| --- |
| **Наименование показателя: 4.1. Количество созданных объектов обращения с отходами, в год** |
| Реквизиты правового акта Правительства Российской Федерации, автономного округа и иных документов, которыми установлен указанный показатель | - |
| Единица измерения | Единица (ед.) |
| Определения показателя | Является абсолютным показателем  |
| Алгоритм формирования показателя | - |
| Наименование и определение базовых показателей | Буквенное обозначение в формуле расчета | Определение положительной динамики показателя |
| - | - | Положительная динамика показателя считается увеличение показателя |
| Источник информации для определения показателя  | Данные Управления жизнеобеспечения села Красноселькуп Администрации Красноселькупского района, Администрации села Толька (территориальный орган (структурное подразделение) Администрации Красноселькупского района |

|  |
| --- |
| **Наименование показателя: 4.2. Количество расчищенных объектов размещения твёрдых коммунальных отходов, в год** |
| Реквизиты правового акта Правительства Российской Федерации, автономного округа и иных документов, которыми установлен указанный показатель | - |
| Единица измерения | Единица (ед.) |
| Определения показателя | Является абсолютным показателем  |
| Алгоритм формирования показателя | - |
| Наименование и определение базовых показателей | Буквенное обозначение в формуле расчета | Определение положительной динамики показателя |
| - | - | Положительная динамика показателя считается увеличение показателя |
| Источник информации для определения показателя  | Данные Управления жизнеобеспечения села Красноселькуп Администрации Красноселькупского района. |

»

5. Приложение № 2 к муниципальной программе муниципального округа Красноселькупский район ЯНАО «Энергоэффективность и развитие энергетики. Обеспечение населения качественными жилищно-коммунальными услугами» изложить в следующей редакции:

«

Приложение № 2

к муниципальной программе муниципального округа Красноселькупский район ЯНАО

«Энергоэффективность и развитие энергетики. Обеспечение населения качественными жилищно-коммунальными услугами»

**ДЕТАЛИЗИРОВАННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ**

мероприятий муниципальной программы муниципального округа Красноселькупский район Ямало-Ненецкого автономного округа

«Энергоэффективность и развитие энергетики. Обеспечение населения качественными жилищно-коммунальными услугами»

**на 2022 год**

| N п/п | Наименование муниципальной программы, направления, комплекса процессного мероприятия, регионального проекта (проекта Ямала или проекта Красноселькупского района), мероприятия, ответственного исполнителя, соисполнителя, результата регионального проекта (проекта Ямала, проекта Красноселькупского района) | Код бюджетной классификации | НПА, регламентирующие порядок реализации мероприятий (при их наличии) | Объем финансирования (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | **Муниципальная программа "Энергоэффективность и развитие энергетики. Обеспечение населения качественными жилищно-коммунальными услугами" - всего, в том числе:** | **415 187,577** |
| 2. | Окружной бюджет |   |   | 356 396,616 |
| 3. | Местный бюджет |   |   | 58 790,961 |
| 4. | Ответственный исполнитель Администрация Красноселькупского района (Управление ЖКХ, транспорта и связи Администрации Красноселькупского района) |   |   | 4 915,911 |
| 5. | Соисполнитель № 1 - Управление жизнеобеспечения села Красноселькуп Администрации Красноселькупского района |   |   | 92 119,215 |
| 6. | Соисполнитель № 2 Администрация села Толька (территориальный орган (структурное подразделение) Администрации Красноселькупского района) |   |   | 146 800,349 |
| 7. | Соисполнитель № 3 Администрация села Ратта (территориальный орган (структурное подразделение) Администрации Красноселькупского района) |   |   | 5 179,000 |
| 8. | Соисполнитель № 4 - Управление муниципальным имуществом Администрации Красноселькупского района |   |   | 106 267,525 |
| 9. | Соисполнитель № 5 - МКУ  "Комитет по управлению капитальным строительством" |   |   | 61 168,561 |
| 10. | Соисполнитель № 6 - Управление по труду и социальной защите населения Администрации Красноселькупского района |   |   | 52,000 |
| 11. | **Направление 1 «Развитие энергетики и жилищно-коммунального комплекса»  всего, в том числе:** | **374 471,081** |
| 12. | Окружной бюджет |   |   | 319 055,616 |
| 13. | Местный бюджет |   |   | 55 415,464 |
| 14. | Ответственный исполнитель Администрация Красноселькупского района (Управление ЖКХ, транспорта и связи Администрации Красноселькупского) |   |   | 4 915,911 |
| 15. | Соисполнитель № 1 - Управление жизнеобеспечения села Красноселькуп Администрации Красноселькупского района |   |   | 88 236,983 |
| 16. | Соисполнитель № 2 Администрация села Толька (территориальный орган (структурное подразделение) Администрации Красноселькупского района) |   |   | 108 703,101 |
| 17. | Соисполнитель № 3 Администрация села Ратта (территориальный орган (структурное подразделение) Администрации Красноселькупского района) |   |   | 5 179,000 |
| 18. | Соисполнитель № 4 - Управление муниципальным имуществом Администрации Красноселькупского района |   |   | 106 267,525 |
| 19. | Соисполнитель № 5 - МКУ  "Комитет по управлению капитальным строительством" |   |   | 61 168,561 |
| 20. | **Комплекс процессных мероприятий 1 «Строительство и реконструкция объектов энергетики и жилищно-коммунального комплекса»** | **31 040,500** |
| 21. | Окружной бюджет |   |   | 29 740,000 |
| 22. | Местный бюджет |   |   | 1 300,500 |
| 23. | Соисполнитель № 5 - МКУ  "Комитет по управлению капитальным строительством" |   |   | 31 040,500 |
| 24. | **Мероприятие 1.1 Котельная  в с. Толька Красноселькупского района, в том числе проектно-изыскательские работы** |  | Постановление Правительства ЯНАО от 31.01.2020 № 88-П  «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из окружного бюджета местным бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, которые осуществляются из местных бюджетов»   | **31 040,500** |
| 25. | Соисполнитель № 5 - МКУ  "Комитет по управлению капитальным строительством" |   | 31 040,500 |
| 26. | Окружной бюджет | 901 0430171350 | 29 740,000 |
| 27. | Местный бюджет | 901 04301S1350 | 300,500 |
| 28 | Местный бюджет | 901 0430165350 | 1 000,000 |
| 29 | **Комплекс процессных мероприятий 2 "Ремонт объектов энергетики и ЖКК"** | **30 128,061** |
| 30 | Окружной бюджет |   |   | 29 826,000 |
| 31 | Местный бюджет |   |   | 302,061 |
| 32 | Соисполнитель № 5 - МКУ  "Комитет по управлению капитальным строительством" |   |   | 30 128,061 |
| 33 | **Мероприятие 2.1 Капитальный ремонт объекта «Тепловая и водопроводная сеть, с. Красноселькуп, Котельная № 4-ул. Строителей»** |  | постановление Правительства ЯНАО от 25.12.2013 № 1144-П  «Об утверждении государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа «Развитие энергетики и жилищно-коммунального комплекса» | **22 994,567** |
| 34 | Соисполнитель № 5 - МКУ  "Комитет по управлению капитальным строительством" |   | 22 994,567 |
| 35 | Окружной бюджет | 901 0430271620 | 22 764,560 |
| 36 | Местный бюджет | 901 04302S1620 | 230,007 |
| 37 | **Мероприятие 2.2 «Капитальный ремонт объекта «Тепловая и водопроводная сеть, Котельная №3-ул.Ямальский тупик, ТП 4 в с. Толька, Красноселькупский район»** |  | **7 126,393** |
| 38 | Соисполнитель № 5 - МКУ  "Комитет по управлению капитальным строительством" |   | 7 126,393 |
| 39 | Окружной бюджет | 901 0430271620 | 7 054,941 |
| 40 | Местный бюджет | 901 04302S1620 | 71,453 |
| 41 | **Комплекс процессных мероприятий 3 "Поддержка отраслей экономики в сфере жилищно-коммунального комплекса"** | **136 121,937** |
| 42 | Окружной бюджет |   |   | 116 073,000 |
| 43 | Местный бюджет |   |   | 20 048,937 |
| 44 | Соисполнитель № 1 - Управление жизнеобеспечения села Красноселькуп Администрации Красноселькупского района |   |   | 23 220,975 |
| 45 | Соисполнитель № 2 Администрация села Толька (территориальный орган (структурное подразделение) Администрации Красноселькупского района) |   |   | 6 633,437 |
| 46 | Соисполнитель № 4 - Управление муниципальным имуществом Администрации Красноселькупского района |   |   | 106 267,525 |
| 47 | **Мероприятие 3.1  "Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги по откачке и вывозу бытовых сточных вод из септиков в жилищном фонде, обустроенном внутридомовой системой канализации  и не подключенном к сетям централизованной канализации по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек"** |  | постановление Правительства ЯНАО от 25.12.2013 № 1144-П  «Об утверждении государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа «Развитие энергетики и жилищно-коммунального комплекса" | **24 893,150** |
| 48 | Соисполнитель № 1 - Управление жизнеобеспечения села Красноселькуп Администрации Красноселькупского района |   | 21 015,975 |
| 49 | Окружной бюджет | 911 0430371620 | 19 998,947 |
| 50 | Местный бюджет | 911 04303S1620 | 1 017,028 |
| 51 | Соисполнитель № 2 Администрация села Толька (территориальный орган (структурное подразделение) Администрации Красноселькупского района) |   | 3 877,175 |
| 52 | Окружной бюджет | 902 0430371620 | 3 576,053 |
| 53 | Местный бюджет | 902 04303S1620 | 301,122 |
| 54 | **Мероприятие 3.2 Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению коммунально-бытовые услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек** |  | постановление Администрации Красноселькупского района от 03.08.2022 № 273-П "Об утверждении Порядка предоставления субсидии из бюджета Красноселькупского района на возмещение недополученных доходов юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим оказание банных услуг населению" | **4 961,262** |
| 55 | Соисполнитель № 1 - Управление жизнеобеспечения села Красноселькуп Администрации Красноселькупского района |   | 2 205,000 |
| 56 | Окружной бюджет |   | 0,000 |
| 57 | Местный бюджет | 911 0430361100 | 2 205,000 |
| 58 | Соисполнитель № 2 Администрация села Толька (территориальный орган (структурное подразделение) Администрации Красноселькупского района) |   | 2 756,262 |
| 59 | Окружной бюджет |   | 0,000 |
| 60 | Местный бюджет | 902 0430361100 |   | 2 756,262 |
| 61 | **Мероприятие 3.3 Приобретение коммунальной техники** |  | постановление Правительства ЯНАО от 25.12.2013 № 1144-П  «Об утверждении государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа «Развитие энергетики и жилищно-коммунального комплекса" | **64 147,525** |
| 62 | Соисполнитель № 4 - Управление муниципальным имуществом Администрации Красноселькупского района |   | 64 147,525 |
| 63 | Окружной бюджет | 966 0430371620 | 50 800,000 |
| 64 | Местный бюджет | 966 04303S1620 | 514,000 |
| 65 | Местный бюджет | 966 0430364120 | 12 833,525 |
| 66 | **Мероприятие 3.5 Приобретение, доставка, монтаж и проведение пусконаладочных работ дизель-генераторной установки в селе Красноселькуп** |   | постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 25 декабря 2013года № 1144-П  «Об утверждении государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа "Развитие энергетики и жилищно-коммунального комплекса" | **42 120,000** |
| 67 | Соисполнитель № 4 - Управление муниципальным имуществом Администрации Красноселькупского района |   | 42 120,000 |
| 68 | Окружной бюджет | 966 0430371620 | 41 698,000 |
| 69 | Местный бюджет | 966 04303S1620 | 422,000 |
| 70 | **Комплекс процессных мероприятий 4 "Разработка (актуализация) программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, схем тепло-, водоснабжения и водоотведения"** | **4 915,911** |
| 71 | Окружной бюджет |   |   | 1 871,000 |
| 72 | Местный бюджет |   |   | 3 044,911 |
| 73 | Ответственный исполнитель Администрация Красноселькупского района (Управление ЖКХ, транспорта и связи Администрации Красноселькупского района) |   |   | 4 915,911 |
| 74 | **Мероприятие 4.1 Разработка (актуализация) программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры и схем**  |   |   | **4 915,911** |
| 75 | Ответственный исполнитель Администрация Красноселькупского района (Управление ЖКХ, транспорта и связи Администрации Красноселькупского района) |   |   | 4 915,911 |
| 76 | Окружной бюджет | 901 0430471620 |   | 1 871,000 |
| 77 | Местный бюджет | 901 04304S1620 |   | 21,000 |
| 78 | Местный бюджет | 901 0430464120 |   | 3 023,911 |
| 79 | **Комплекс процессных мероприятий 5 "Повышение уровня благоустройства территорий населенных пунктов Красноселькупского района"** | **104 578,157** |
| 80 | Окружной бюджет |   |   | 74 616,000 |
| 81 | Местный бюджет |   |   | 29 962,157 |
| 82 | Соисполнитель № 1 - Управление жизнеобеспечения и села Красноселькуп Администрации Красноселькупского района |   |   | 65 016,008 |
| 83 | Соисполнитель № 2 Администрация села Толька (территориальный орган (структурное подразделение) Администрации Красноселькупского района) |   |   | 34 383,149 |
| 84 | Соисполнитель № 3 Администрация села Ратта (территориальный орган (структурное подразделение) Администрации Красноселькупского района) |   |   | 5 179,000 |
| 85 | **Мероприятие 5.1 Содержание объектов благоустройства, находящихся в муниципальной собственности** |   | Постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 25.12.2013 № 1099-П  «Об утверждении государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа «Развитие строительного комплекса и жилищной сферы» | **75 393,823** |
| 86 | Соисполнитель № 1 - Управление жизнеобеспечения села Красноселькуп Администрации Красноселькупского района |   | 43 816,784 |
| 87 | Окружной бюджет | 911 0430571620 | 43 377,960 |
| 88. | Местный бюджет | 911 04305S1620 | 438,824 |
| 89. | Соисполнитель № 2 Администрация села Толька (территориальный орган (структурное подразделение) Администрации Красноселькупского района) |   | 27 094,216 |
| 90. | Окружной бюджет | 902 0430571620 | 26 821,683 |
| 91. | Местный бюджет | 902 04305S1620 | 272,533 |
| 92. | Соисполнитель № 3 Администрация села Ратта (территориальный орган (структурное подразделение) Администрации Красноселькупского района) |   | 4 482,823 |
| 93. | Окружной бюджет | 903 0430571620 | 4 416,357 |
| 94. | Местный бюджет | 903 04305S1620 | 45,643 |
| 903 0430564440 | 20,823 |
| 95. | **Мероприятие 5.2 Благоустройство территорий населенных пунктов** |   |   | **27 759,349** |
| 96. | Соисполнитель № 1 - Управление жизнеобеспечения села Красноселькуп Администрации Красноселькупского района |   |   | 20 214,239 |
| 97. | Местный бюджет | 911 04305У0002 |   | 1 278,000 |
| 98. | Местный бюджет | 911 0430564440 |   | 18 936,239 |
| 99. | Соисполнитель № 2 Администрация села Толька (территориальный орган (структурное подразделение) Администрации Красноселькупского района) |   |   | 6 958,933 |
| 100 | Местный бюджет | 902 04305У0001 |   | 350,000 |
| 101. | Местный бюджет | 902 0430564440 |   | 6 608,933 |
| 102. | Соисполнитель № 3 Администрация села Ратта (территориальный орган (структурное подразделение) Администрации Красноселькупского района) |   |   | 586,177 |
| 103. | Местный бюджет | 903 0430564440 |   | 586,177 |
| 104. | **Мероприятие 5.3.Инвентаризация мест захоронения** |   |   | **1 424,985** |
| 105. | Соисполнитель № 1 - Управление жизнеобеспечения села Красноселькуп Администрации Красноселькупского района |   |   | 984,985 |
| 106. | Местный бюджет | 911 0430564440 |   | 984,985 |
| 107. | Соисполнитель № 2 Администрация села Толька (территориальный орган (структурное подразделение) Администрации Красноселькупского района) |   |   | 330,000 |
| 108. | Местный бюджет | 902 0430564440 |   | 330,000 |
| 109. | Соисполнитель № 3 Администрация села Ратта (территориальный орган (структурное подразделение) Администрации Красноселькупского района) |   |   | 110,000 |
| 110. | Местный бюджет | 903 0430564440 |   | 110,000 |
| 111. | **Региональный проект F2  "Формирование комфортной городской среды"** | **67 686,514** |
| 112. | Окружной бюджет |   | Постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 25.12.2013 № 1099-П  «Об утверждении государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа «Развитие строительного комплекса и жилищной сферы» | 66 929,616 |
| 113. | Местный бюджет |   | 756,898 |
| 114. | Соисполнитель № 1 - Управление жизнеобеспечения села Красноселькуп Администрации Красноселькупского района |   | 0,000 |
| 115. | Соисполнитель № 2 Администрация села Толька (территориальный орган (структурное подразделение) Администрации Красноселькупского района) |   | 67 686,514 |
| 116. | **Мероприятие F2.1 Благоустройство общественных территорий** |   | **67 686,514** |
| 117. | Соисполнитель № 2 Администрация села Толька (территориальный орган (структурное подразделение) Администрации Красноселькупского района) |   | 67 686,514 |
| 118. | Окружной бюджет | 902 041F271490 | 66 929,616 |
| 119. | Местный бюджет | 902 041F2S1490 | 756,898 |
| 120. | **Направление 2 «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов»  всего, в том числе:** | **1 533,897** |
| 121. | Окружной бюджет |   |   | 755,000 |
| 122. | Местный бюджет |   |   | 778,897 |
| 123. | Соисполнитель № 1 - Управление жизнеобеспечения села Красноселькуп Администрации Красноселькупского района |   |   | 722,248 |
| 124. | Соисполнитель № 2 Администрация села Толька (территориальный орган (структурное подразделение) Администрации Красноселькупского района) |   |   | 811,649 |
| 125. | **Комплекс процессных мероприятий 6 "Капитальный ремонт жилищного фонда"** | **1 533,897** |
| 126. | Окружной бюджет |   |   | 755,000 |
| 127. | Местный бюджет |   |   | 778,897 |
| 128. | Соисполнитель № 1 - Управление жизнеобеспечения села Красноселькуп Администрации Красноселькупского района |   |   | 722,248 |
| 129. | Соисполнитель № 2 Администрация села Толька (территориальный орган (структурное подразделение) Администрации Красноселькупского района) |   |   | 811,649 |
| 130. | **Мероприятие 6.1 Капитальный ремонт многоквартирных домов** |   | постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 25 декабря 2013года № 1144-П  «Об утверждении государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа "Развитие энергетики и жилищно-коммунального комплекса" | **811,551** |
| 131. | Соисполнитель № 2 Администрация села Толька (территориальный орган (структурное подразделение) Администрации Красноселькупского района) |   | 811,551 |
| 132. | Окружной бюджет | 902 0430671620 | 754,902 |
| 133. | Местный бюджет | 902 04306S1620 | 56,649 |
| 134. | **Мероприятие 6.2 Разработка проектной документации по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах** |   | Постановление Администрации Красноселькупского района от 16.11.2022 № 375-П «Об утверждении Порядка предоставления субсидии из бюджета Красноселькупского района на возмещение затрат, связанных с разработкой проектно-сметной документации по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, не подлежащих включению в региональную программу капитального ремонта» | **602,248** |
| 135. | Соисполнитель № 1 - Управление жизнеобеспечения села Красноселькуп Администрации Красноселькупского района |   | 602,248 |
| 136. | Окружной бюджет |   | 0,000 |
| 137. | Местный бюджет | 911 0430640300 | 602,248 |
| 138. | **Мероприятие 6.3 Проведение государственной экспертизы проекта, проверки достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта** |   |   | **120,000** |
| 139. | Соисполнитель № 1 - Управление жизнеобеспечения села Красноселькуп Администрации Красноселькупского района |   |   | 120,000 |
| 140. | Окружной бюджет |   |   | 0,000 |
| 141. | Местный бюджет | 911 0430640300 |   | 120,000 |
| 142. | **Направление 3 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности"** | **52,000** |
| 143. | Окружной бюджет |   |   | 0,000 |
| 144. | Местный бюджет |   |   | 52,000 |
| 145. | Ответственный исполнитель Администрация Красноселькупского района (Управление ЖКХ, транспорта и связи Администрации Красноселькупского района) |   |   | 0,000 |
| 146. | Соисполнитель № 6 - Управление по труду и социальной защите населения Администрации Красноселькупского района |   |   | 52,000 |
| 147. | **Комплекс процессных мероприятий 7 "Внедрение энергосберегающих технологий на объектах жилищного фонда"** | **52,000** |
| 148. | Окружной бюджет |   |   | 0,000 |
| 149. | Местный бюджет |   |   | 52,000 |
| 150. | Соисполнитель № 6 - Управление по труду и социальной защите населения Администрации Красноселькупского района |   |   | 52,000 |
| 151. | **Мероприятие 7.1 Предоставление дополнительных мер социальной поддержки по  обеспечению приборами учета коммунальных ресурсов малоимущих слоев населения и  других отдельных  категорий граждан в виде компенсации  стоимости затрат,  произведенных собственником жилого помещения** |   |   | **52,000** |
| 152. | Соисполнитель № 6 - Управление по труду и социальной защите населения Администрации Красноселькупского района |   | 52,000 |
| 153. | Окружной бюджет |   | 0,000 |
| 154. | Местный бюджет | 948 0430764310 | 52,000 |
| 155. | **Направление 4 «Создание и развитие систем обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами»  всего, в том числе:** | **39 130,600** |
| 156. | Окружной бюджет |   |   | 36 586,000 |
| 157. | Местный бюджет |   |   | 2 544,600 |
| 158. | Соисполнитель № 1 - Управление жизнеобеспечения села Красноселькуп Администрации Красноселькупского района |   |   | 2 175,000 |
| 159. | Соисполнитель № 2 Администрация села Толька (территориальный орган (структурное подразделение) Администрации Красноселькупского района) |   |   | 36 955,600 |
| 160. | **Комплекс процессных мероприятий 8  "Создание эффективной системы обращения с отходами, в том числе с ТКО"** | **39 130,600** |
| 161. | Окружной бюджет |   |   | 36 586,000 |
| 162. | Местный бюджет |   |   | 2 544,600 |
| 163. | Соисполнитель № 1 - Управление жизнеобеспечения села Красноселькуп Администрации Красноселькупского района |   |   | 2 175,000 |
| 164. | Соисполнитель № 2 Администрация села Толька (территориальный орган (структурное подразделение) Администрации Красноселькупского района) |   |   | 36 955,600 |
| 165. | **Мероприятие 8.1 Устройство площадок временного накопления ТКО арочного типа** |   | постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 25 декабря 2013года № 1144-П  «Об утверждении государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа "Развитие энергетики и жилищно-коммунального комплекса" | **36 955,600** |
| 166. | Соисполнитель № 2 Администрация села Толька (территориальный орган (структурное подразделение) Администрации Красноселькупского района) |   | 36 955,600 |
| 167. | Окружной бюджет | 902 0430871770 | 36 586,000 |
| 168. | Местный бюджет | 902 04308S1770 | 369,600 |
| 169. | **Мероприятие 8.2 Расчистка объекта размещения ТКО** |   |   | **2 175,000** |
| 170. | Соисполнитель № 1 - Управление жизнеобеспечения села Красноселькуп Администрации Красноселькупского района |   |   | 2 175,000 |
| 171. | Окружной бюджет |   |   | 0,000 |
| 172. | Местный бюджет | 911 0430864120 |   | 2 175,000 |

»

6. Приложение № 2.1 к муниципальной программе муниципального округа Красноселькупский район ЯНАО «Энергоэффективность и развитие энергетики. Обеспечение населения качественными жилищно-коммунальными услугами» изложить в следующей редакции:

«

Приложение № 2.1

к муниципальной программе муниципального округа Красноселькупский район ЯНАО

«Энергоэффективность и развитие энергетики. Обеспечение населения качественными жилищно-коммунальными услугами»

**ДЕТАЛИЗИРОВАННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ**

мероприятий муниципальной программы муниципального округа Красноселькупский район Ямало-Ненецкого автономного округа

«Энергоэффективность и развитие энергетики. Обеспечение населения качественными жилищно-коммунальными услугами»

**на 2023 год**

| N п/п | Наименование муниципальной программы, направления, комплекса процессного мероприятия, регионального проекта (проекта Ямала или проекта Красноселькупского района), мероприятия, ответственного исполнителя, соисполнителя, результата регионального проекта (проекта Ямала, проекта Красноселькупского района) | Код бюджетной классификации | НПА, регламентирующие порядок реализации мероприятий (при их наличии) | Объем финансирования (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | **Муниципальная программа "Энергоэффективность и развитие энергетики. Обеспечение населения качественными жилищно-коммунальными услугами" - всего, в том числе:** | **337 974,000** |
| 2. | Окружной бюджет |   |   | 318 987,000 |
| 3. | Местный бюджет |   |   | 18 987,000 |
| 4. | Ответственный исполнитель Администрация Красноселькупского района (Управление ЖКХ, транспорта и связи Администрации Красноселькупского района) |   |   | 0,000 |
| 5. | Соисполнитель № 1 - Управление жизнеобеспечения села Красноселькуп Администрации Красноселькупского района |   |   | 114 053,000 |
| 6. | Соисполнитель № 2 Администрация села Толька (территориальный орган (структурное подразделение) Администрации Красноселькупского района) |   |   | 43 176,000 |
| 7. | Соисполнитель № 3 Администрация села Ратта (территориальный орган (структурное подразделение) Администрации Красноселькупского района) |   |   | 4 736,000 |
| 8. | Соисполнитель № 4 - Управление муниципальным имуществом Администрации Красноселькупского района |   |   | 0,000 |
| 9. | Соисполнитель № 5 - МКУ  "Комитет по управлению капитальным строительством" |   |   | 175 960,000 |
| 10. | Соисполнитель № 6 - Управление по труду и социальной защите населения Администрации Красноселькупского района |   |   | 49,000 |
| 11. | **Направление 1 «Развитие энергетики и жилищно-коммунального комплекса»  всего, в том числе:** | **337 880,000** |
| 12. | Окружной бюджет |   |   | 318 987,000 |
| 13. | Местный бюджет |   |   | 18 893,000 |
| 14. | Ответственный исполнитель Администрация Красноселькупского района (Управление ЖКХ, транспорта и связи Администрации Красноселькупского) |   |   | 0,000 |
| 15. | Соисполнитель № 1 - Управление жизнеобеспечения села Красноселькуп Администрации Красноселькупского района |   |   | 114 053,000 |
| 16. | Соисполнитель № 2 Администрация села Толька (территориальный орган (структурное подразделение) Администрации Красноселькупского района) |   |   | 43 131,000 |
| 17. | Соисполнитель № 3 Администрация села Ратта (территориальный орган (структурное подразделение) Администрации Красноселькупского района) |   |   | 4 736,000 |
| 18. | Соисполнитель № 4 - Управление муниципальным имуществом Администрации Красноселькупского района |   |   | 0,000 |
| 19. | Соисполнитель № 5 - МКУ  "Комитет по управлению капитальным строительством" |   |   | 175 960,000 |
| 20. | **Комплекс процессных мероприятий 1 «Строительство и реконструкция объектов энергетики и жилищно-коммунального комплекса»** | **122 223,000** |
| 21. | Окружной бюджет |   |   | 121 000,000 |
| 22. | Местный бюджет |   |   | 1 223,000 |
| 23. | Соисполнитель № 5 - МКУ  "Комитет по управлению капитальным строительством" |   |   | 122 223,000 |
| 24. | **Мероприятие 1.1 Котельная  в с. Толька Красноселькупского района, в том числе проектно-изыскательские работы** |  | Постановление Правительства ЯНАО от 31.01.2020 № 88-П  «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из окружного бюджета местным бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, которые осуществляются из местных бюджетов»   | **122 223,000** |
| 25. | Соисполнитель № 5 - МКУ  "Комитет по управлению капитальным строительством" |   | 122 223,000 |
| 26. | Окружной бюджет | 901 0430171350 | 121 000,000 |
| 27. | Местный бюджет | 901 04301S1350 | 1 223,000 |
| 28. | **Комплекс процессных мероприятий 2 "Ремонт объектов энергетики и ЖКК"** | **53 737,000** |
| 29. | Окружной бюджет |   |   | 52 661,000 |
| 30. | Местный бюджет |   |   | 1 076,000 |
| 31. | Соисполнитель № 5 - МКУ  "Комитет по управлению капитальным строительством" |   |   | 53 737,000 |
| 32. | **Мероприятие 2.3  Капитальный ремонт тепловой и водопроводной сети с. Красноселькуп, ул. Строителей, д.9 - ул. 70 лет Октября** |  | постановление Правительства ЯНАО от 25.12.2013 № 1144-П  «Об утверждении государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа «Развитие энергетики и жилищно-коммунального комплекса» | **42 775,000** |
| 33. | Соисполнитель № 5 - МКУ  "Комитет по управлению капитальным строительством" |   | 42 775,000 |
| 34. | Окружной бюджет | 901 0430271620 | 41 919,000 |
| 35. | Местный бюджет | 901 04302S1620 | 856,000 |
| 36. | **Мероприятие 2.4 Капитальный ремонт артезианской скважины № 1, ул. Механизаторов (Котельная № 2) с. Толька** |  | **5 481,000** |
| 37. | Соисполнитель № 5 - МКУ  "Комитет по управлению капитальным строительством" |   | 5 481,000 |
| 38. | Окружной бюджет | 901 0430271620 | 5 371,000 |
| 39. | Местный бюджет | 901 04302S1620 | 110,000 |
| 40. | **Мероприятие 2.5 Капитальный ремонт артезианской скважины № 8, ул. Механизаторов (Котельная № 4) с. Толька** |  |   | **5 481,000** |
| 41. | Соисполнитель № 5 - МКУ  "Комитет по управлению капитальным строительством" |   |   | 5 481,000 |
| 42. | Окружной бюджет | 901 0430271620 |   | 5 371,000 |
| 43. | Местный бюджет | 901 04302S1620 |   | 110,000 |
| 44. | **Комплекс процессных мероприятий 3 "Поддержка отраслей экономики в сфере жилищно-коммунального комплекса"** | **31 071,000** |
| 45. | Окружной бюджет |   |   | 25 855,000 |
| 46. | Местный бюджет |   |   | 5 216,000 |
| 47. | Соисполнитель № 1 - Управление жизнеобеспечения села Красноселькуп Администрации Красноселькупского района |   |   | 23 900,000 |
| 48. | Соисполнитель № 2 Администрация села Толька (территориальный орган (структурное подразделение) Администрации Красноселькупского района) |   |   | 7 171,000 |
| 49. | Соисполнитель № 4 - Управление муниципальным имуществом Администрации Красноселькупского района |   |   | 0,000 |
| 50. | **Мероприятие 3.1  "Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги по откачке и вывозу бытовых сточных вод из септиков в жилищном фонде, обустроенном внутридомовой системой канализации  и не подключенном к сетям централизованной канализации по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек"** |  | постановление Правительства ЯНАО от 25.12.2013 № 1144-П  «Об утверждении государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа «Развитие энергетики и жилищно-коммунального комплекса" | **26 117,000** |
| 51. | Соисполнитель № 1 - Управление жизнеобеспечения села Красноселькуп Администрации Красноселькупского района |   | 21 560,000 |
| 52. | Окружной бюджет | 911 0430371620 | 21 344,000 |
| 53. | Местный бюджет | 911 04303S1620 | 216,000 |
| 54. | Соисполнитель № 2 Администрация села Толька (территориальный орган (структурное подразделение) Администрации Красноселькупского района) |   | 4 557,000 |
| 55. | Окружной бюджет | 902 0430371620 | 4 511,000 |
| 56. | Местный бюджет | 902 04303S1620 | 46,000 |
| 57. | **Мероприятие 3.2 Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению коммунально-бытовые услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек** |  | постановление Администрации Красноселькупского района от 03.08.2022 № 273-П "Об утверждении Порядка предоставления субсидии из бюджета Красноселькупского района на возмещение недополученных доходов юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим оказание банных услуг населению" | **4 954,000** |
| 58. | Соисполнитель № 1 - Управление жизнеобеспечения села Красноселькуп Администрации Красноселькупского района |   | 2 340,000 |
| 59. | Окружной бюджет |   | 0,000 |
| 60. | Местный бюджет | 911 0430361100 | 2 340,000 |
| 61. | Соисполнитель № 2 Администрация села Толька (территориальный орган (структурное подразделение) Администрации Красноселькупского района) |   | 2 614,000 |
| 62. | Окружной бюджет |   | 0,000 |
| 63. | Местный бюджет | 902 0430361100 |   | 2 614,000 |
| 64. | **Комплекс процессных мероприятий 5 "Повышение уровня благоустройства территорий населенных пунктов Красноселькупского района"** | **90 444,000** |
| 65. | Окружной бюджет |   |   | 79 471,000 |
| 66. | Местный бюджет |   |   | 10 973,000 |
| 67. | Соисполнитель № 1 - Управление жизнеобеспечения и села Красноселькуп Администрации Красноселькупского района |   |   | 49 748,000 |
| 68. | Соисполнитель № 2 Администрация села Толька (территориальный орган (структурное подразделение) Администрации Красноселькупского района) |   |   | 35 960,000 |
| 69 | Соисполнитель № 3 Администрация села Ратта (территориальный орган (структурное подразделение) Администрации Красноселькупского района) |   |   | 4 736,000 |
| 70. | **Мероприятие 5.1 Содержание объектов благоустройства, находящихся в муниципальной собственности** |   | Постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 25.12.2013 № 1099-П  «Об утверждении государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа «Развитие строительного комплекса и жилищной сферы» | **80 276,000** |
| 71. | Соисполнитель № 1 - Управление жизнеобеспечения села Красноселькуп Администрации Красноселькупского района |   | 42 409,000 |
| 72. | Окружной бюджет | 911 0430571620 | 41 984,000 |
| 73. | Местный бюджет | 911 04305S1620 | 425,000 |
| 74. | Соисполнитель № 2 Администрация села Толька (территориальный орган (структурное подразделение) Администрации Красноселькупского района) |   | 33 536,000 |
| 75. | Окружной бюджет | 902 0430571620 | 33 200,000 |
| 76. | Местный бюджет | 902 04305S1620 | 336,000 |
| 77. | Соисполнитель № 3 Администрация села Ратта (территориальный орган (структурное подразделение) Администрации Красноселькупского района) |   | 4 331,000 |
| 78 | Окружной бюджет | 903 0430571620 | 4 287,000 |
| 79. | Местный бюджет | 903 04305S1620 | 44,000 |
| 80. | **Мероприятие 5.2 Благоустройство территорий населенных пунктов** |   |   | **10 168,000** |
| 81. | Соисполнитель № 1 - Управление жизнеобеспечения села Красноселькуп Администрации Красноселькупского района |   |   | 7 339,000 |
| 82. | Местный бюджет | 911 0430564440 |   | 1 920,386 |
| 83. | Местный бюджет | 911 04305У0003 |   | 2 819,379 |
| 84. | Местный бюджет | 911 04305У0004 |   | 998,333 |
| 85. | Местный бюджет | 911 04305У0005 |   | 662,667 |
| 86. | Местный бюджет | 911 04305У0006 |   | 938,235 |
| 87. | Соисполнитель № 2 Администрация села Толька (территориальный орган (структурное подразделение) Администрации Красноселькупского района) |   |   | 2 424,000 |
| 88. | Местный бюджет | 902 0430564440 |   | 2 424,000 |
| 89. | Соисполнитель № 3 Администрация села Ратта (территориальный орган (структурное подразделение) Администрации Красноселькупского района) |   |   | 405,000 |
| 90. | Местный бюджет | 903 0430564440 |   | 405,000 |
| 91. | **Региональный проект F2  "Формирование комфортной городской среды"** | **40 405,000** |
| 92. | Окружной бюджет |   | Постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 25.12.2013 № 1099-П  «Об утверждении государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа «Развитие строительного комплекса и жилищной сферы» | 40 000,000 |
| 93. | Местный бюджет |   | 405,000 |
| 94. | Соисполнитель № 1 - Управление жизнеобеспечения села Красноселькуп Администрации Красноселькупского района |   | 40 405,000 |
| 95. | Соисполнитель № 2 Администрация села Толька (территориальный орган (структурное подразделение) Администрации Красноселькупского района) |   | 0,000 |
| 96. | **Мероприятие "с.Красноселькуп, Сквер "Здоровье" по ул. Полярная"** |   | **40 405,000** |
| 97. | Соисполнитель № 1 - Управление жизнеобеспечения села Красноселькуп Администрации Красноселькупского района |   | 40 405,000 |
| 98. | Окружной бюджет | 911 041F271490 | 40 000,000 |
| 99. | Местный бюджет | 911 041F2S1490 | 405,000 |
| 100. | **Направление 2 «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов»  всего, в том числе:** | **45,000** |
| 101. | Окружной бюджет |   |   | 0,000 |
| 102. | Местный бюджет |   |   | 45,000 |
| 103. | Соисполнитель № 1 - Управление жизнеобеспечения села Красноселькуп Администрации Красноселькупского района |   |   | 0,000 |
| 104. | Соисполнитель № 2 Администрация села Толька (территориальный орган (структурное подразделение) Администрации Красноселькупского района) |   |   | 45,000 |
| 105. | **Комплекс процессных мероприятий 6 "Капитальный ремонт жилищного фонда"** | **45,000** |
| 106. | Окружной бюджет |   |   | 0,000 |
| 107. | Местный бюджет |   |   | 45,000 |
| 108. | Соисполнитель № 1 - Управление жизнеобеспечения села Красноселькуп Администрации Красноселькупского района |   |   | 0,000 |
| 109. | Соисполнитель № 2 Администрация села Толька (территориальный орган (структурное подразделение) Администрации Красноселькупского района) |   |   | 45,000 |
| 110. | **Мероприятие 6.1 Капитальный ремонт многоквартирных домов** |   | постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 25 декабря 2013года № 1144-П  «Об утверждении государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа "Развитие энергетики и жилищно-коммунального комплекса" | **45,000** |
| 111. | Соисполнитель № 2 Администрация села Толька (территориальный орган (структурное подразделение) Администрации Красноселькупского района) |   | 45,000 |
| 112. | Окружной бюджет | 902 0430671620 | 0,000 |
| 113. | Местный бюджет | 902 0430640300 | 45,000 |
| 114. | **Направление 3 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности"** | **49,000** |
| 115. | Окружной бюджет |   |   | 0,000 |
| 116. | Местный бюджет |   |   | 49,000 |
| 117. | Ответственный исполнитель Администрация Красноселькупского района (Управление ЖКХ, транспорта и связи Администрации Красноселькупского района) |   |   | 0,000 |
| 118. | Соисполнитель № 6 - Управление по труду и социальной защите населения Администрации Красноселькупского района |   |   | 49,000 |
| 119. | **Комплекс процессных мероприятий 7 "Внедрение энергосберегающих технологий на объектах жилищного фонда"** | **49,000** |
| 120. | Окружной бюджет |   |   | 0,000 |
| 121. | Местный бюджет |   |   | 49,000 |
| 122. | Соисполнитель № 6 - Управление по труду и социальной защите населения Администрации Красноселькупского района |   |   | 49,000 |
| 123. | **Мероприятие 7.1 Предоставление дополнительных мер социальной поддержки по  обеспечению приборами учета коммунальных ресурсов малоимущих слоев населения и  других отдельных  категорий граждан в виде компенсации  стоимости затрат,  произведенных собственником жилого помещения** |   |   | **49,000** |
| 124. | Соисполнитель № 6 - Управление по труду и социальной защите населения Администрации Красноселькупского района |   | 49,000 |
| 125. | Окружной бюджет |   | 0,000 |
| 126. | Местный бюджет | 948 0430764310 | 49,000 |

»

7. Приложение № 3 к муниципальной программе муниципального округа Красноселькупский район ЯНАО «Энергоэффективность и развитие энергетики. Обеспечение населения качественными жилищно-коммунальными услугами» изложить в следующей редакции:

«

Приложение № 3

к муниципальной программе муниципального округа Красноселькупский район ЯНАО

«Энергоэффективность и развитие энергетики. Обеспечение населения качественными жилищно-коммунальными услугами»

**Адресный** [**перечень**](#P2147)

 общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в 2019 – 2023 годы

|  |  |
| --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование общественной территории** |
| 2019 год |
| 1 | с. Красноселькуп, «Площадь «Дружбы» |
| 2 | с. Красноселькуп, «Зона отдыха на берегу реки Таз» |
| 3 | с. Толька, Территория общего пользования «Сквер», расположенной около дома № 1 по ул. Сидорова |
| 4 | с. Ратта Детская игровая площадка в с. Ратта |
| 2020 год |
| 1 | с. Толька, Спортивно-игровая площадка по ул. Комсомольская, (в районе д. 3) |
|  |  |
|  | 2021 год |
| 1 | с. Красноселькуп, Спортивно-игровая площадка по ул. 40 лет Победы (в районе д. 21) |
| 2 | с. Красноселькуп, Детская игровая площадка пер. Таёжный (в районе д. 3) |
| 3 | с. Красноселькуп, Детская игровая площадка по ул. Ленина (в районе д.1) |
| 2022 год |
| 1 | с. Толька, Этнопарк |
| 2023 год |
| 1 | с. Красноселькуп, Сквер «Здоровье» по ул. Полярная |
| \*Общественные территории, нуждающиеся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) подлежащих благоустройству в 2021-2022 годы отражены в порядке приоритетности по большинству набранных голосов по итогам проведения органами местного самоуправления рейтингового голосования.» |

».