

**АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОСЕЛЬКУПСКОГО РАЙОНА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

«25» августа 2023 г. № 300-П

с. Красноселькуп

**О внесении изменений в муниципальную программу муниципального округа Красноселькупский район Ямало-Ненецкого автономного округа**

**«Основные направления градостроительной политики»**

Во исполнение решения Думы Красноселькупского района от 04.07.2023 № 199 «О внесении изменений в решение Думы Красноселькупского района «О бюджете Красноселькупского района на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов», в соответствии с порядком разработки и реализации муниципальных программ муниципального округа Красноселькупский район Ямало-Ненецкого автономного округа, утвержденным постановлением Администрации Красноселькупского района от 07.12.2021 № 51-П, руководствуясь Уставом муниципального округа Красноселькупский район Ямало-Ненецкого автономного округа, Администрация Красноселькупского района **постановляет:**

 1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в муниципальную программу муниципального округа Красноселькупский район Ямало-Ненецкого автономного округа «Основные направления градостроительной политики», утвержденную постановлением Администрации Красноселькупского района от 20.12.2021 № 85-П.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Северный край» и разместить на официальном сайте муниципального округа Красноселькупский район Ямало-Ненецкого автономного округа.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 07 июля 2023 года.

Глава Красноселькупского района Ю.В. Фишер

Приложение

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Администрации

Красноселькупского района

от «25» августа 2023 года № 300-П

**ИЗМЕНЕНИЯ,**

которые вносятся в муниципальную программу муниципального округа Красноселькупский район Ямало-Ненецкого автономного округа

«Основные направления градостроительной политики»,

утвержденную постановлением Администрации Красноселькупского района

от 20.12.2021 № 85-П

1. Раздел «Финансовое обеспечение муниципальной программы» паспорта муниципальной программы изложить в следующей редакции:

«

|  |
| --- |
| **Финансовое обеспечение муниципальной программы (тыс. руб.)** |
| **Общий объем финансирования муниципальной программы** | **Всего, в том числе:** | **689 690,397** |
|   | средства окружного бюджета | 461 640,820 |
|  | средства бюджета района | 228 049,577 |
| - в том числе по этапам реализации: |   |  |
| **I этап реализации 2022-2025 годы** | **Всего, в том числе:** | **689 690,397** |
|   | средства окружного бюджета | 461 640,820 |
|  | средства бюджета района | 228 049,577 |
|  - в том числе по годам: |   |  |
| 2022 год | **Всего, в том числе:** | **189 215,117** |
| средства окружного бюджета | 102 251,000 |
| средства бюджета района | 86 964,117 |
| 2023 год | **Всего, в том числе:** | **239 190,280** |
| средства окружного бюджета | 184 117,820 |
| средства бюджета района | 55 072,460 |
| 2024 год | **Всего, в том числе:** | **220 067,000** |
| средства окружного бюджета | 175 272,000 |
| средства бюджета района | 44 795,000 |
| 2025 год | **Всего, в том числе:** | **41 218,000** |
| средства окружного бюджета | 0,000 |
| средства бюджета района | 41 218,000 |
| Объём налоговых расходов |   | - |

 ».

2. Структуру к муниципальной программе изложить в следующей редакции:

 «

**СТРУКТУРА**

муниципальной программы муниципального округа Красноселькупский район Ямало-Ненецкого автономного округа

«Основные направления градостроительной политики»

 тыс. руб.

| № п/п | Наименование структурного элемента муниципальной программы муниципального округа Красноселькупский район Ямало-Ненецкого автономного округа | Всего за I этап/ единицы измерения показателя | 2022 год | 2023 год  | 2024 год  | 2025 год  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | **Муниципальная программа муниципального округа Красноселькупский район Ямало-Ненецкого автономного округа «Основные направления градостроительной политики»**  |
| 2 | **Цели муниципальной программы** муниципального округа Красноселькупский район Ямало-Ненецкого автономного округа:Строительство объектов гражданского и промышленного назначения, повышение уровня качества социально-культурной сферы жизни населения Красноселькупского района, проведение работ, направленных на увеличение срока службы объектов муниципальной собственности Красноселькупского района |
| 3 | Показатель 1: Объем незавершенного в установленные сроки строительства, осуществляемого за счет средств бюджета городского округа (муниципального района) | тыс.руб. | 69 829,04 | 132 296,33 | 132 296,33 | 132 296,33 |
| 4 | Весовое значение показателя  | Х | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Общий объём бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы муниципального округа Красноселькупский район Ямало-Ненецкого автономного округа, в том числе: | 689 690,397 | 189 215,117 | 239 190,280 | 220 067,000 | 41 218,000 |
| 6 | за счет окружного бюджета | 461 640,820 | 102 251,000 | 184 117,820 | 175 272,000 | 0,000 |
| 7 | за счет местного бюджета  | 228 049,577 | 86 964,117 | 55 072,460 | 44 795,000 | 41 218,000 |
| 8 | **Направление 1: Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности Красноселькупского района** |
| 9 | Весовое значение направления  | Х | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 10 | **Комплексы процессных мероприятий "Обеспечение проведения капитального ремонта объектов муниципальной собственности"** |
| 11 | Показатель 1.1: Количество объектов в отношении которых проведён капитальный ремонт и комплекс сопутствующих мероприятий для проведения капитального ремонта | ед. | 20 | 10 | 1 | 0 |
| 12 | Весовое значение показателя  | Х | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 13 | Комплекс процессных мероприятий: «Обеспечение проведения капитального ремонта объектов муниципальной собственности" | 514 820,641 | 144 290,999 | 191 680,642 | 178 849,000 | 0,000 |
| 14 | за счет окружного бюджета  | 460 813,000 | 101 837,000 | 183 704,000 | 175 272,000 | 0,000 |
| 15 | за счет местного бюджета  | 54 007,641 | 42 453,999 | 7 976,642 | 3 577,000 | 0,000 |
| 16 | **Направление 2: Строительство объектов гражданского и промышленного назначения на территории Красноселькупского района** |
| 17 | Весовое значение направления  | Х | 0,1 | 0,05 | 0 | 0 |
| 18 | **Комплексы процессных мероприятий "Обеспечение документами территориального планирования и документации по планировке территорий муниципального округа"** |
| 19 | Показатель 2.1: Количество документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территорий | ед. | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 20 | Весовое значение показателя | Х | 0,05 | 0,8 | 0 | 0 |
| 21 | Комплекс процессных мероприятий: «Обеспечение документами территориального планирования и документации по планировке территорий муниципального округа" | 2 929,000 | 1 656,000 | 1 273,000 | 0,000 | 0,000 |
| 22 | за счет окружного бюджета  | 827,820 | 414,000 | 413,820 | 0,000 | 0,000 |
| 23 | за счет местного бюджета  | 2 101,180 | 1 242,000 | 859,180 | 0,000 | 0,000 |
| 24 | **Комплексы процессных мероприятий "Разработка документации для использования земельных участков в составе земель лесного фонда"** |
| 25 | Показатель 2.2: Количество проектов получивших соответствующее заключение  | ед. | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 26 | Весовое значение показателя: | Х | 0,05 | 0,1 | 0 | 0 |
| 27 | Комплекс процессных мероприятий: "Разработка документации для использования земельных участков в составе земель лесного фонда" | 3 620,000 | 1 040,000 | 2 580,000 | 0,000 | 0,000 |
| 28 | за счет местного бюджета  | 3 620,000 | 1 040,000 | 2 580,000 | 0,000 | 0,000 |
| 29 | **Комплексы процессных мероприятий "Предпроектные работы"** |
| 30 | Показатель 2.3: Количество полученных заключений по историко-культурным исследованиям | ед. | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 31 | Весовое значение показателя: | Х | 0 | 0,1 | 0 | 0 |
| 32 | Комплекс процессных мероприятий: "Предпроектные работы" | 103,000 | 0,000 | 103,000 | 0,000 | 0,000 |
| 33 | за счет местного бюджета  | 103,000 | 0,000 | 103,000 | 0,000 | 0,000 |
| 34 | **Направление 3: Обеспечение реализации муниципальной программы** |
| 35 | Весовое значение направления  | Х | 0,2 | 0,45 | 0,5 | 0,5 |
| 36 | **Комплексы процессных мероприятий "Обеспечение технического обеспечения отрасли"** |
| 37 | Показатель 3.1: Количество процедур размещения заказа путем организации торгов | ед. | 20 | 10 | 10 | 10 |
| 38 | Весовое значение показателя  | Х | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 39 | Комплекс процессных мероприятий: «Осуществление технического обеспечения отрасли» | 166 856,757 | 40 867,119 | 43 553,638 | 41 218,000 | 41 218,000 |
| 40 | за счет местного бюджета  | 166 856,757 | 40 867,119 | 43 553,638 | 41 218,000 | 41 218,000 |
| 41 | **Направление 4: Улучшение социально-культурной сферы жизни населения Красноселькупского района** |
| 42 | Весовое значение направления  | Х | 0,1 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | **Комплексы процессных мероприятий "Улучшение уличного дизайна на территории Красноселькупского района"** |
| 44 | Показатель 4.1.: Количество объектов на которых создан уличный дизайн (мурал-арт) | ед. | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Весовое значение показателя | Х | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Комплекс процессных мероприятий: "Улучшение уличного дизайна на территории Красноселькупского района" | 1 361,000 | 1 361,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 47 | за счет местного бюджета  | 1 361,000 | 1 361,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

».

3. Приложение № 1 к муниципальной программе изложить в следующей редакции:

 «

Приложение № 1

к муниципальной программе муниципального округа Красноселькупский район

Ямало-Ненецкого автономного округа

«Основные направления градостроительной политики»

**ХАРАКТЕРИСТИКА МЕРОПРИЯТИЙ**

муниципальной программы муниципального округа Красноселькупский район Ямало-Ненецкого автономного округа

«Основные направления градостроительной политики»

| № п/п | Наименование комплекса процессных мероприятий, регионального проекта (проекта Ямала, проекта Красноселькупского района), ответственного исполнителя  | Характеристика (состав) мероприятия | Результат ( 2022 год) | Результат (2023 год) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1  | **Направление 1: Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности Красноселькупского района** |
| 2. | **Комплекс процессных мероприятий: «Обеспечение проведения капитального ремонта объектов муниципальной собственности»** |
| Ответственный исполнитель – Муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению капитальным строительством» | Мероприятие 1.1. Комплексный процесс мероприятий "Обеспечение проведения капитального ремонта объектов муниципальной собственности" | Исполнено.На начало 2022 г. комплекс составлял 33 331,0 тыс. руб. к концу года комплекс составил 551,611 тыс. руб. Лимит финансирования был распределен на мероприятия в 2022 году |  |
| Мероприятие 1.2. Выполнение капитального ремонта дошкольного образовательного учреждения "Теремок", дошкольный корпус 5-7 лет, ЯНАО, Красноселькупский район, с. Красноселькуп, ул. Полярная д. 9, корп. 4 | Исполнен.Отремонтировано в 2022 году |  |
| Мероприятие 1.3. Выполнение капитального ремонта административного здания, ЯНАО, Красноселькупский район, с.Красноселькуп, ул. Нагорная, д. 44 | Исполнен.Отремонтировано в 2022 году |  |
| Мероприятие 1.4. Выполнение капитального ремонта МОУ Красноселькупская средняя общеобразовательная школа "Радуга", ЯНАО, Красноселькупский район, с.Красноселькуп, ул. Советская, д.5 | Планируется отремонтировать в 2024 году | Планируется отремонтировать в 2024 году |
| Мероприятие 1.5. Разработка проектной документации на капитальный ремонт МОУ «ТШИ СОО», ЯНАО, Красноселькупский район, с. Толька, ул. Сидорова, д. 11  | С 2022 года проект проходит гос. экспертизу на соответствие действующим нормативам в области сметного нормирования и ценообразования.Планируется получить положительное заключение гос. экспертизы по проекту в 2023 году | В 2023 году планируется получить положительное заключение гос. экспертизы по проекту |
| Мероприятие 1.6. Капитальный ремонт жилого помещения, ул. Комсомольская, д.19, кв.1 | Исполнен.Отремонтировано в 2022 году |  |
| Мероприятие 1.7. Капитальный ремонт здания "Пекарня", с.Толька, ул. Светлогорская | Исполнен.Отремонтировано в 2022 году |  |
| Мероприятие 1.8. Капитальный ремонт жилого помещения с.Красноселькуп, ул. Строителей, д.1, кв.4 | Исполнен.Отремонтировано в 2022 году |  |
| Мероприятие 1.9. Капитальный ремонт нежилого здания контора "Мангазея" с.Красноселькуп, ул. Полярная, д.28 | Исполнен.Отремонтировано в 2022 году |  |
| Мероприятие 1.10. Проведение проверки сметной стоимости документации на соответствие действующим нормативам в области сметного нормирования и ценообразования по объекту "Автокласс" | Исполнено.В 2022 году оплачены услуги гос. экспертизы. |  |
| Мероприятие 1.11. Капитальный ремонт здания "Филиал МУК "Районный дом ремесел", с.Толька, ул. Таежная, д.17 | не отремонтирован, в 2022 году принято решение о проведении большего объема работ за счет средств бюджета ЯНАО |  |
| Мероприятие 1.12. Капитальный ремонт здания "МУК "Красноселькупский районный краеведческий музей", с.Красноселькуп, ул. Нагорная, д.46 | Исполнен.Отремонтирован в 2022 году |  |
| Мероприятие 1.13. Техническое обследование спортивного зала "Динамо" с.Красноселькуп, уд. Дзержинского, д.7А | Исполнено. В 2022 году получено техническое заключение по объекту |  |
| Мероприятие 1.14. Техническое обследование нежилого здания контора "Мангазея" с.Красноселькуп, уд. Полярная, д.28 | Исполнено. В 2022 году получено техническое заключение по объекту |  |
| Мероприятие 1.15. Техническое обследование здания Администрации Красноселькупского сельсовета, с.Красноселькуп, ул. Советская, д.4 | Исполнено. В 2022 году получено техническое заключение по объекту |  |
| Мероприятие 1.16. Техническое обследование нежилого здания с.Красноселькуп, ул. Советская, д.18 | Исполнено. В 2022 году получено техническое заключение по объект |  |
| Мероприятие 1.17. Техническое обследование административного здания с.Красноселькуп, ул. Советская, д.19 | Исполнено. В 2022 году получено техническое заключение по объекту |  |
| Мероприятие 1.18. Капитальный ремонт интерната РОШИ (спальный корпус) с.Ратта, ул. Бурдукова, д.12 | Исполнен.Отремонтировано в 2022 году |  |
| Мероприятие 1.19. Капитальный ремонт квартир расположенных по адресу с. Толька, ул. Губкина д. 10 кв. 1-2 | Исполнен.Отремонтировано в 2022 году |  |
| Мероприятие 1.20. Капитальный ремонт тепловой и водопроводной сети с.Красноселькуп, ул. Мамонова | Исполнен.Отремонтировано в 2022 году |  |
| Мероприятие 1.21. Проведение проверки сметной стоимости документации на соответствие действующим нормативам в области сметного нормирования и ценообразования по объекту МОУ "ТШИ СОО", ЯНАО, Красноселькупский район, с.Толька, ул. Сидорова, д.11 | С 2022 года проект проходит гос. экспертизу на соответствие действующим нормативам в области сметного нормирования и ценообразования.Планируется получить положительное заключение гос. экспертизы по проекту в 2023 году | В 2023 году планируется получить положительное заключение гос. экспертизы по проекту |
| Мероприятие 1.22. Разработка проектной документации на капитальный ремонт здания дома культуры на 60 мест в с.Ратта, ул. Центральнаяд.2 |  | В 2023 году планируется получить разработанную проектную документацию прошедшую гос. экспертизу |
| Мероприятие 1.23. Разработка проектной документации на капитальный ремонт учебного корпуса №1, с.Толька, ул.Набережная, д.4, строен.2 |  | В 2023 году планируется получить разработанную проектную документацию прошедшую гос. экспертизу |
| Мероприятие 1.24. Разработка проектной документации на капитальный ремонт здания "Баня на 25 мест", с. Красноселькуп, ул. Нагорная, д.27 |  | В 2023 году планируется получить разработанную проектную документацию прошедшую гос. экспертизу |
| Мероприятие 1.25. Разработка проектной документации на капитальный ремонт торгового центра "Юбилейный" с. Красноселькуп, ул. Авиаторов, д. 3а |  | В 2023 году планируется получить разработанную проектную документацию прошедшую гос. экспертизу |
| Мероприятие 1.26. Капитальный ремонт здания "Открытая средняя школа" с. Красноселькуп, ул. Полярная, д. 22 А (МУК "ЦКС") |  | Планируется отремонтировать в 2023 году |
| Мероприятие 1.27. Капитальный ремонт нежилого здания контора "Мангазея" с.Красноселькуп, ул.Полярная, д.28" |  | Планируется отремонтировать в 2023 году |
| Мероприятие 1.28. Капитальный ремонт здания "Архив", с.Красноселькуп, ул.Авиаторов, д.22 |  | Планируется отремонтировать в 2023 году |
| 3. | **Направление 2: Строительство объектов гражданского и промышленного назначения на территории Красноселькупского района** |
| 4. | **Комплекс процессных мероприятий: «Обеспечение документами территориального планирования и документацией по планировке территорий муниципального округа»** |
| 5. | Ответственный исполнитель - Муниципальное казенное учреждение "Комитет по управлению капитальным строительством"; соисполнитель - Администрация Красноселькупского района (Отдел архитектуры и градостроительства Администрации Красноселькупского района)  | Мероприятие 2.1. Разработка документов территориального планирования, правил землепользования и застройки, проектов планировки территорий | в 2022 году разработаны 2 нормативных правовых акта, в 2023 году документация проходят согласование | Планируется в 2023 году завершить согласование разработанных в 2022 году 2-х нормативных правовых акта |
| Мероприятие 2.2. Разработка проектов планировки территории. | Исполнено.В 2022 году разработан 1 нормативный правовой акт |  |
| Мероприятие 2.4. Разработка проекта планировки и проекта межевания территории пер.Северный, с. Красноселькуп, в т.ч. выполнение инженерно-геодезических изысканий |  | Планируется в 2023 году разработать проект планировки и проект межевания территории |
| 6. | **Комплекс процессных мероприятий: «Разработка документации для использования земельных участков в составе земель лесного фонда»** |
| 7. | Ответственный исполнитель - Муниципальное казенное учреждение "Комитет по управлению капитальным строительством" | Мероприятие 2.3. Разработка проектов освоения лесов. | в 2022 году появились дополнительные работы по выносу оси автозимников в натуры для определения фактического расположения автозимников и корректировки осей. Планируется получить 2 проекта в 2023 году | Планируется получить 2 проекта в 2024 году |
| 8. | **Комплекс процессных мероприятий: «Предпроектные работы»** |
| 9. | Ответственный исполнитель - Муниципальное казенное учреждение "Комитет по управлению капитальным строительством" | Мероприятие 2.5. Проведение историко-культурных исследований населенных пунктов. |  | Планируется при необходимости провести в 2023 году. |
|  10. | **Направление 3: Обеспечение реализации муниципальной программы** |
|  11. | **Комплекс процессных мероприятий: «Осуществление технического обеспечения отрасли»** |
|  | Ответственный исполнитель - Муниципальное казенное учреждение "Комитет по управлению капитальным строительством"  | Мероприятие 3.1. Расходы на обеспечение деятельности учреждения | Исполнен. Ежегодное улучшение технических характеристик и восстановление объектов муниципальной собственности, сохранение, и поддержание объектов муниципальной собственности, в состоянии соответствующем строительным и техническим нормам, а также предотвращения дальнейшего ветшания и разрушения зданий, продление сроков службы конструктивных элементов. | Ежегодное улучшение технических характеристик и восстановление объектов муниципальной собственности, сохранение, и поддержание объектов муниципальной собственности, в состоянии соответствующем строительным и техническим нормам, а также предотвращения дальнейшего ветшания и разрушения зданий, продление сроков службы конструктивных элементов. |
| Мероприятие 3.2. Расходы, затраты связанные с оформлением земельных участков под строительство и реконструкцию объектов муниципальной собственности |  | Планируется в 2023 году оформить земельный участок (установление сервитута на часть земельного участка являющегося федеральной собственность) территория аэропорта в с.Красноселькуп |
|  12. | **Направление 4: Улучшение социально-культурной сферы жизни населения Красноселькупского района** |
|  13. | **Комплекс процессных мероприятий: «Улучшение уличного дизайна на территории Красноселькупского района»** |
| Соисполнитель - Управление жизнеобеспечения села Красноселькуп Администрации Красноселькупского района  | Мероприятие 4.1. Создание уличного дизайна (мурал-арт) жилые объекты | Исполнен. В 2022 году создан уличный дизайн на 3 домах. |  |

».

4. Приложение 1.1 к муниципальной программе изложить в следующей редакции:

 «

Приложение № 1.1

к муниципальной программе муниципального округа Красноселькупский район Ямало-Ненецкого автономного округа «Основные направления градостроительной политики»

**МЕТОДИКА**

по расчету показателей

муниципальной программы «Основные направления градостроительной политики**»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | **Показатель:** **Объем незавершенного в установленные сроки строительства, осуществляемого за счет средств бюджета городского округа (муниципального района)** |
| Реквизиты правового акта Правительства Российской Федерации, автономного округа и иных документов, которыми установлен указанный показатель | Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 г. № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов» и постановления Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2012 г. № 1317 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 г. № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов» |
| Единица измерения | тыс. руб. |
| Определения показателя | Учитываются объекты, не завершенные строительством в установленные сроки строительства, осуществляемого за счет средств бюджета городского округа (муниципального района), по состоянию на конец отчетного года. К объектам, находящимся в незавершенном строительстве, относятся объекты: строительство которых продолжается; строительство которых приостановлено, законсервировано или окончательно прекращено, но списано в установленном порядке; а также не включаемые в бухгалтерском учете в состав основных средств объекты, принятые в эксплуатацию на основании разрешений на ввод объектов в эксплуатацию, на которые отсутствуют необходимые документы, подтверждающие государственную регистрацию объектов недвижимости в установленных законодательством случаях. Объем незавершенного строительства по этим объектам представляет собой фактически произведенные затраты на строительно-монтажные работы, приобретение зданий, оборудования, транспортных средств, инструмента, инвентаря, иных материальных объектов длительного пользования, прочие капитальные работы и затраты (проектно-изыскательские, геологоразведочные и буровые работы, затраты по отводу земельных участков и переселению в связи со строительством, на подготовку кадров для вновь строящихся организаций и другие) за весь период с начала строительства этих объектов до конца года. |
| **Алгоритм формирования показателя** | Абсолютный показатель |
| Наименование и определение базовых показателей | Буквенное обозначение в формуле расчета | Определение положительной динамики показателя |
| Объем не завершенного в установленные сроки строительства, осуществляемого за счет средств бюджета городского округа (муниципального района) |  | Снижение показателя является положительной динамикой |
| Источник информации для расчета (определения) показателя | Федеральное статистическое наблюдение по форме «Приложение к форме № 1-МО «Показатели для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов»» |
| Наименование показателя | **Показатель:** **Количество объектов в отношении которых проведён капитальный ремонт и комплекс сопутствующих мероприятий для проведения капитального ремонта** |
| Реквизиты правового акта Правительства Российской Федерации, автономного округа и иных документов, которыми установлен указанный показатель |   |
| Единица измерения | ед. |
| Определения показателя | Общее количество объектов в отношении которых проведён капитальный ремонт, разработка проектной документации, техническое обследование, проведены инженерные изыскания |
| Алгоритм формирования показателя | Данный показатель является абсолютным, значение показателя определяется как общее количество объектов запланированных к проведению капитального ремонта или сопутствующих мероприятий для проведения капитального ремонта |
| Наименование и определение базовых показателей | Буквенное обозначение в формуле расчета | Определение положительной динамики показателя |
| Общее количество объектов запланированных к проведению капитального ремонта или сопутствующих мероприятий для проведения капитального ремонта | **∑кол. Объектов** | Выполнение планового значения показателя является положительной динамикой, невыполнение – отрицательной |
| Источник информации для расчета (определения) показателя | Показатель формируется на основании отчетности МКУ "Комитет по управлению капитальным строительством" |
|  Наименование показателя | **Показатель:** **Количество документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территорий** |
| Реквизиты правового акта Правительства Российской Федерации, автономного округа и иных документов, которыми установлен указанный показатель | Градостроительный Кодекс от 29.12.2004 № 190-ФЗ; Градостроительный устав Ямало-Ненецкого автономного округа от 18.04.2007г. № 36-ЗАО |
| Единица измерения | ед. |
| Определения показателя | Общее количество разработанных документов территориального планирования и документации по планировке территорий |
| Алгоритм формирования показателя | Данный показатель является абсолютным, значение показателя определяется как общее количество разработанных документов территориального планирования и документации по планировке территорий |
| Наименование и определение базовых показателей | Буквенное обозначение в формуле расчета | Определение положительной динамики показателя |
| Общее количество разработанных документов территориального планирования и документации по планировке территорий Красноселькупского района | **∑Кол.нормативов** | Выполнение планового значения показателя является положительной динамикой, невыполнение – отрицательной |
| Источник информации для расчета (определения) показателя | Показатель формируется на основании отчетности отдела архитектуры и градостроительства Администрации Красноселькупского района по итогам реализации мероприятия |
| Наименование показателя | **Показатель:** **Количество процедур размещения заказа путем организации торгов** |
| Реквизиты правового акта Правительства Российской Федерации, автономного округа и иных документов, которыми установлен указанный показатель | Решение Думы Красноселькупского района "О бюджете Красноселькупского района на плановый период" |
| Единица измерения | ед. |
| Определения показателя | Общее количество проведенных торгов |
| Алгоритм формирования показателя | Данный показатель является абсолютным, значение показателя определяется как общее количество проведенных торгов |
| Наименование и определение базовых показателей | Буквенное обозначение в формуле расчета | Определение положительной динамики показателя |
| Общее количество проведенных торгов | **∑Общ.кол.** | Выполнение планового значения показателя является положительной динамикой, невыполнение – отрицательной |
| Источник информации для расчета (определения) показателя | Показатель формируется на основании отчетности МКУ "Комитет по управлению капитальным строительством" согласно реестра контрактов и информации о закупках |
| Наименование показателя | **Показатель:****Количество проектов получивших соответствующее заключение** |
| Реквизиты правового акта Правительства Российской Федерации, автономного округа и иных документов, которыми установлен указанный показатель\* |   |
| Единица измерения | ед. |
| Определения показателя | Общее количество проектов получивших соответствующее заключение |
| Алгоритм формирования показателя | Данный показатель является абсолютным, значение показателя определяется как общее количество разработанных проектов |
| Наименование и определение базовых показателей | Буквенное обозначение в формуле расчета | Определение положительной динамики показателя |
| Общее количество разработанных проектов получивших соответствующее заключение | **∑Кол.проектов** | Выполнение планового значения показателя является положительной динамикой, невыполнение – отрицательной |
| Источник информации для расчета (определения) показателя | Показатель формируется на основании отчетности МКУ "Комитет по управлению капитальным строительством" |
| Наименование показателя | **Показатель:****Количество объектов на которых создан уличный дизайн (мурал-арт)** |
| Реквизиты правового акта Правительства Российской Федерации, автономного округа и иных документов, которыми установлен указанный показатель\* |   |
| Единица измерения | ед. |
| Определения показателя | Общее количество объектов на которых создан уличный дизайн (мурал-арт) |
| Алгоритм формирования показателя | Данный показатель является абсолютным, значение показателя определяется как общее количество разработанных проектов |
| Наименование и определение базовых показателей | Буквенное обозначение в формуле расчета | Определение положительной динамики показателя |
| Общее количество объектов на которых создан уличный дизайн (мурал-арт) | **∑Кол.объектов** | Выполнение планового значения показателя является положительной динамикой, невыполнение – отрицательной |
| Источник информации для расчета (определения) показателя | Показатель формируется на основании отчетности Управления жизнеобеспечения села Красноселькуп Администрации Красноселькупского района |

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | **Показатель:****Количество полученных заключений по историко-культурным исследованиям** |
| Реквизиты правового акта Правительства Российской Федерации, автономного округа и иных документов, которыми установлен указанный показатель\* |  Приказ государственного АУ ЯНАО "Научный центр изучения Арктики" от 27.02.2023 № 28-П |
| Единица измерения | ед. |
| Определения показателя | Общее количество проектов получивших соответствующее заключение |
| Алгоритм формирования показателя | Данный показатель является абсолютным, значение показателя определяется как общее количество полученных заключений по историко-культурным исследованиям |
| Наименование и определение базовых показателей | Буквенное обозначение в формуле расчета | Определение положительной динамики показателя |
| Общее количество полученных заключений историко-культурных исследований | **∑Кол.заключений** | Выполнение планового значения показателя является положительной динамикой, невыполнение – отрицательной |
| Источник информации для расчета (определения) показателя | Показатель формируется на основании отчетности МКУ «Комитет по управлению капитальным строительством» |

».

5. Приложение №2.1 к муниципальной программе изложить в следующей редакции:

 «

Приложение № 2.1

к муниципальной программе муниципального округа Красноселькупский район

Ямало-Ненецкого автономного округа «Основные направления градостроительной политики»

**ДЕТАЛИЗИРОВАННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ**

мероприятий муниципальной программы муниципального округа Красноселькупский район

Ямало-Ненецкого автономного округа «Основные направления градостроительной политики»

на 2023 год

 тыс. руб.

| N п/п | Наименование муниципальной программы муниципального округа Красноселькупский район Ямало-Ненецкого автономного округа, направления, комплекса процессного мероприятия, регионального проекта (проекта Ямала или проекта Красноселькупского района), мероприятия, ответственного исполнителя, соисполнителя, результата регионального проекта (проекта Ямала, проекта Красноселькупского района) | Код бюджетной классификации  | НПА, регламентирующие порядок реализации мероприятий (при их наличии) | Объем финансирования (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | **Муниципальная программа муниципального округа Красноселькупский район Ямало-Ненецкого автономного округа - всего, в том числе:** |  |  | **239 190,280** |
| 2 | Окружной бюджет |  |  | 184 117,820 |
| 3 | Местный бюджет |  |  | 55 072,460 |
| 4 | Ответственный исполнитель - Муниципальное казенное учреждение "Комитет по управлению капитальным строительством" |  |  | 237 917,280 |
| 5 | Соисполнитель - Администрация Красноселькупского района (Отдел архитектуры и градостроительства Администрации Красноселькупского района) |  |  | 1 273,000 |
| 6 | **Направление 1: Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности Красноселькупского района - всего, в том числе:** |  |  | **191 680,642** |
| 7 | Окружной бюджет |  |  | 183 704,000 |
| 8 | Местный бюджет |  |  | 7 976,642 |
| 9 | Ответственный исполнитель - Муниципальное казенное учреждение "Комитет по управлению капитальным строительством" |  |  | 191 680,642 |
| 10 | **Комплекс процессных мероприятий: «Обеспечение проведения капитального ремонта объектов муниципальной собственности»** |  |  | **191 680,642** |
| 11 | Окружной бюджет |  |  | 183 704,000 |
| 12 | Местный бюджет |  |  | 7 976,642 |
| 13 | Ответственный исполнитель - Муниципальное казенное учреждение "Комитет по управлению капитальным строительством" |  |  | 191 680,642 |
| 14 | Мероприятие 1.4. Выполнение капитального ремонта МОУ Красноселькупская средняя общеобразовательная школа "Радуга", ЯНАО, Красноселькупский район, с.Красноселькуп, ул.Советская, д.5 |  | Распоряжение Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 01.12.2022 № 1180-РП «Об утверждении перечня объектов капитального ремонта муниципальной собственности на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» | 173 513,000 |
| 15 | Ответственный исполнитель - Муниципальное казенное учреждение "Комитет по управлению капитальным строительством" |  |  | 173 513,000 |
| 16 | Окружной бюджет | 901 1930170400 |  | 170 042,000 |
| 17 | Местный бюджет | 901 19301S0400 |  | 3 471,000 |
| 18 | Мероприятие 1.5. Разработка проектной документации на капитальный ремонт МОУ "ТШИ СОО", ЯНАО, Красноселькупский район, с.Толька, ул.Сидорова, д.11 |  | Распоряжение Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 30.12.2021 № 898-РП «Об утверждении перечня объектов капитального ремонта муниципальной собственности на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» | 13 800,000 |
| 19 | Ответственный исполнитель - Муниципальное казенное учреждение "Комитет по управлению капитальным строительством" |  |  | 13 800,000 |
| 20 | Окружной бюджет | 901 1930170400 |  | 13 662,000 |
| 21 | Местный бюджет | 901 19301S0400 |  | 138,000 |
| 22 | Мероприятие 1.21. Проведение проверки сметной стоимости документации на соответствие действующим нормам в области сметного нормирования и ценообразования по объекту МОУ "ТШИ СОО", ЯНАО, Красноселькупский район, с.Толька, ул.Сидорова, д.11 |  |  | 400,313 |
| 23 | Ответственный исполнитель - Муниципальное казенное учреждение "Комитет по управлению капитальным строительством" |  |  | 400,313 |
| 24 | Местный бюджет | 901 1930140100 |  | 400,313 |
| 25 | Мероприятие 1.22. Разработка проектной документации на капитальный ремонт здания дома культуры на 60 мест в с.Ратта, ул. Центральная д.2 |  |  | 564,000 |
| 26 | Ответственный исполнитель - Муниципальное казенное учреждение "Комитет по управлению капитальным строительством" |  |  | 564,000 |
| 27 | Местный бюджет | 901 1930140100 |  | 564,000 |
| 28 | Мероприятие 1.23. Разработка проектной документации на капитальный ремонт учебного корпуса №1, с.Толька, ул. Набережная, д.4, строен. 2 |  |  | 395,000 |
| 29 | Ответственный исполнитель - Муниципальное казенное учреждение "Комитет по управлению капитальным строительством" |  |  | 395,000 |
| 30 | Местный бюджет | 901 1930140100 |  | 395,000 |
| 31 | Мероприятие 1.24. Разработка проектной документации на капитальный ремонт здания "Баня на 25 мест", с.Красноселькуп, ул.Нагорная, д.27 |  |  | 453,000 |
| 32 | Ответственный исполнитель - Муниципальное казенное учреждение "Комитет по управлению капитальным строительством" |  |  | 453,000 |
| 33 | Местный бюджет | 901 1930140100 |  | 453,000 |
| 34 | Мероприятие 1.25. Разработка проектной документации на капитальный ремонт торгового центра "Юбилейный" с .Красноселькуп, ул.Авиаторов, д. 3а |  |  | 583,000 |
| 35 | Ответственный исполнитель - Муниципальное казенное учреждение "Комитет по управлению капитальным строительством" |  |  | 583,000 |
| 36 | Местный бюджет | 901 1930140100 |  | 583,000 |
| 37 | Мероприятие 1.26. Капитальный ремонт здани1.28я "Открытая средняя школа" с.Красноселькуп, ул.Полярная, д. 22А (МУК "ЦКС") |  |  | 1 074,484 |
| 38 | Ответственный исполнитель - Муниципальное казенное учреждение "Комитет по управлению капитальным строительством" |  |  | 1 074,484 |
| 39 | Местный бюджет | 901 1930140100 |  | 1 074,484 |
| 40 | Мероприятие 1.27. Капитальный ремонт нежилого здания контора здания "Мангазея" с.Красноселькуп, ул.Полярная, д.28 |  |  | 89,929 |
| 41 | Ответственный исполнитель - Муниципальное казенное учреждение "Комитет по управлению капитальным строительством" |  |  | 89,929 |
| 42 | Местный бюджет | 901 1930140100 |  | 89,929 |
| 43 | Мероприятие 1.28. Капитальный ремонт здания "Архив",с.Красноселькуп, ул.Авиаторов, д.22 |  |  | 807,917 |
| 44 | Ответственный исполнитель - Муниципальное казенное учреждение "Комитет по управлению капитальным строительством" |  |  | 807,917 |
| 45 | Местный бюджет | 901 1930140100 |  | 807,917 |
| 46 | **Направление 2: Строительство объектов гражданского и промышленного назначения на территории Красноселькупского района - всего, в том числе:** |  |  | **3 956,000** |
| 47 | Окружной бюджет |  |  | 413,820 |
| 48 | Местный бюджет |  |  | 3 542,180 |
| 49 | Ответственный исполнитель - Муниципальное казенное учреждение "Комитет по управлению капитальным строительством" |  |  | 2 683,000 |
| 50 | Соисполнитель - Администрация Красноселькупского района (Отдел архитектуры и градостроительства Администрации Красноселькупского района) |  |  | 1 273,000 |
| 51 | **Комплекс процессных мероприятий: «Обеспечение документами территориального планирования и документацией по планировке территорий муниципального округа"** |  |  | **1 273,000** |
| 52 | Окружной бюджет |  |  | 413,820 |
| 53 | Местный бюджет |  |  | 859,180 |
| 54 | Соисполнитель - Администрация Красноселькупского района архитектуры и градостроительства Администрации Красноселькупского района) |  |  | 1 273,000 |
| 55 | Окружной бюджет |  |  | 413,820 |
| 56 | Местный бюджет |  |  | 859,180 |
| 57 | Мероприятие 2.1. Разработка документов территориального планирования, правил землепользования и застройки, проектов планировки территорий  |  | Градостроительный Кодекс от 29.12.2004 № 190-ФЗ; Градостроительный устав Ямало-Ненецкого автономного округа от 18.04.2007г. № 36-ЗАО | 418,000 |
| 58 | Соисполнитель - Администрация Красноселькупского района (Отдел архитектуры и градостроительства Администрации Красноселькупского района) |  |  | 418,000 |
| 59 | Окружной бюджет | 901 1930371610 |  | 413,820 |
| 60 | Местный бюджет | 901 19303S1610 |  | 4,180 |
| 61 | Мероприятие 2.4. Разработка проектов планировки и проекта межевания территории пер.Северный, с.Красноселькуп, в т.ч. выполнение инженерно-геодезических изысканий |  | Градостроительный Кодекс от 29.12.2004 № 190-ФЗ; Распоряжение от 03.07.2023 № 343-Р о принятии решения по подготовке документации по планировке территории (проект планировки, проект межевания) под индивидуальные жилые дома в районе переулка Северный, села Красноселькуп, Ямало-Ненецкого автономного округа | 855,000 |
| 62 | Соисполнитель - Администрация Красноселькупского района (Отдел архитектуры и градостроительства Администрации Красноселькупского района) |  |  | 855,000 |
| 63 | Местный бюджет | 901 1930365520 |  | 855,000 |
| 64 | **Комплекс процессных мероприятий: «Разработка документации для использования земельных участков в составе земель лесного фонда»** |  |  | **2 580,000** |
| 65 | Местный бюджет |  |  | 2 580,000 |
| 66 | Ответственный исполнитель - муниципальное казенное учреждение "Комитет по управлению капитальным строительством" |  |  | 2 580,000 |
| 67 | Мероприятие 2.3. Разработка проектов освоения лесов. |  |  | 2 580,000 |
| 68 | Ответственный исполнитель - муниципальное казенное учреждение "Комитет по управлению капитальным строительством" |  |  | 2 580,000 |
| 69 | Местный бюджет | 901 1930462400 |  | 2 580,000 |
| 70 | **Комплекс процессных мероприятий: «Предпроектные работы»** |  |  | **103,000** |
| 71 | Местный бюджет |  |  | 103,000 |
| 72 | Ответственный исполнитель - муниципальное казенное учреждение "Комитет по управлению капитальным строительством" |  |  | 103,000 |
| 73 | Мероприятие 2.5. Проведение историко-культурных исследований населенных пунктов |  | Приказ государственного АУ ЯНАО "Научный центр изучения Арктики" от 27.02.2023 № 28-П | 103,000 |
| 74 | Ответственный исполнитель - муниципальное казенное учреждение "Комитет по управлению капитальным строительством" |  |  | 103,000 |
| 75 | Местный бюджет | 901 1930765520 |  | 103,000 |
| 76 | **Направление 3: Обеспечение реализации муниципальной программы - всего, в том числе:** |  |  | **43 553,638** |
| 77 | Местный бюджет |  |  | 43 553,638 |
| 78 | Ответственный исполнитель - муниципальное казенное учреждение "Комитет по управлению капитальным строительством" |  |  | 43 553,638 |
| 79 | **Комплекс процессных мероприятий: «Осуществление технического обеспечения отрасли»** |  |  | **43 553,638** |
| 80 | Местный бюджет |  |  | 43 553,638 |
| 81 | Ответственный исполнитель - муниципальное казенное учреждение "Комитет по управлению капитальным строительством" |  |  | 43 553,638 |
| 82 | Мероприятие 3.1. Расходы на обеспечение деятельности учреждения |  |  | 43 553,527 |
| 83 | Ответственный исполнитель - муниципальное казенное учреждение "Комитет по управлению капитальным строительством" |  |  | 43 553,527 |
| 84 | Местный бюджет | 901 1930512000 |  | 43 553,527 |
| 85 | Мероприятие 3.2. Расходы, затраты с оформлением земельных участков под строительство и реконструкцию объектов муниципальной собственности |  |  | 0,111 |
| 86 | Ответственный исполнитель - муниципальное казенное учреждение "Комитет по управлению капитальным строительством" |  |  | 0,111 |
| 87 | Местный бюджет | 901 1930562400 |  | 0,111 |

».