

**АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОСЕЛЬКУПСКОГО РАЙОНА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

«22» ноября 2023 г. № 413-П

с. Красноселькуп

**О внесении изменений в приложения №№ 1, 2, утвержденные постановлением Администрации Красноселькупского района от 24.04.2023 № 110-П**

В соответствии с решением Думы Красноселькупского района от 20.12.2022 № 161 «О бюджете Красноселькупского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», постановлением Администрации Красноселькупского района от 11.02.2022 № 41-П «Об утверждении Правил формирования и реализации Адресной инвестиционной программы муниципального округа Красноселькупский район Ямало-Ненецкого автономного округа на очередной финансовый год и на плановый период», руководствуясь Уставом муниципального округа Красноселькупский район Ямало-Ненецкого автономного округа, Администрация Красноселькупского района **постановляет:**

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в приложения №№ 1, 2, утвержденные постановлением Администрации Красноселькупского района от 24.04.2023 № 110-П «Об утверждении Адресной инвестиционной программы муниципального округа Красноселькупский район Ямало-Ненецкого автономного округа на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Северный край» и разместить на официальном сайте муниципального округа Красноселькупский район Ямало-Ненецкого автономного округа.

3. Настоящее постановление распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 27октября 2023 года.

Глава Красноселькупского района Ю.В. Фишер

Приложение

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Администрации

Красноселькупского района

от «22» ноября 2023 года № 413-П

**ИЗМЕНЕНИЯ,**

которые вносятся в приложения №№ 1, 2, утвержденные постановлением Администрации Красноселькупского района от 24.04.2023 № 110-П

Приложения №№ 1, 2 изложить в следующей редакции:

«Приложение № 1

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

Красноселькупского района

от «24» апреля 2023 года № 110-П

(в редакции

постановления Администрации

Красноселькупского района

от «22» ноября 2023 года № 413-П)

**ПЕРЕЧЕНЬ**

объектов Адресной инвестиционной программы муниципального округа Красноселькупский район

Ямало-Ненецкого автономного округа на 2023 год

*(руб.)*

| № п/п | Наименование объекта (муниципальной программы) | Раздел | Подраздел | Целевая статья | Вид расходов | Сроки строительства | | Сметная стоимость в действующих ценах | Остаток сметной стоимости в действующих ценах на 01.01.2023г. | Незавершенное строительство в действующих ценах на 01.01.2023г. | Объем бюджетных ассигнований на 2023 год | Единица измерения мощности | Показатель мощности | Наличие и дата утверждения | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| начало | планируемый срок окончания | ПСД | Экспертиза |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|  | **Всего, в том числе:** |  |  |  |  |  |  | **714 368 151,98** | **427 722 061,89** | **286 482 392,69** | **46 646 226,60** |  |  |  |  |
| **1.** | **ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО** | **05** | **00** |  |  |  |  | **714 368 151,98** | **427 722 061,89** | **286 482 392,69** | **46 646 226,60** |  |  |  |  |
| **1.1.** | **Жилищное хозяйство** | **05** | **01** |  |  |  |  | **365 739 710,00** | **326 859 309,31** | **38 880 400,69** | **44 932 210,00** |  |  |  |  |
| **1.1.1** | **Муниципальная программа "Развитие строительного комплекса и жилищной сферы"** | **05** | **01** | **0300000000** |  |  |  | **255 039 500,00** | **216 359 099,31** | **38 680 400,69** | **125 250,00** |  |  |  |  |
| \* | Комплексы процессных мероприятий | 05 | 01 | 0330000000 |  |  |  | 255 039 500,00 | 216 359 099,31 | 38 680 400,69 | 125 250,00 |  |  |  |  |
|  | Комплекс процессных мероприятий "Строительство (реконструкция) объектов" | 05 | 01 | 0330200000 |  |  |  | 255 039 500,00 | 216 359 099,31 | 38 680 400,69 | 125 250,00 |  |  |  |  |
| 1. | Реконструкция объекта незавершенного строительства "Многоквартирный социальный жилой дом в с.Красноселькуп, ул.Мамонова, д.7А, в том числе проектно-изыскательские работы" | 05 | 01 | 03302S1350 | 414 | 2020 | 2024 | 255 039 500,00 | 216 359 099,31 | 38 680 400,69 | 121 250,00 | квартир | 42 |  | положительное заключение № 5-2-2-0213-12 от 17.10.2012г. по сметному разделу |
| **1.1.2** | **Муниципальная программа "Развитие агропромышленного комплекса"** | **05** | **01** | **1500000000** |  |  |  | **110 700 210,00** | **110 500 210,00** | **200 000,00** | **44 810 960,00** |  |  |  |  |
| \* | Комплексы процессных мероприятий | 05 | 01 | 1530000000 |  |  |  | 110 700 210,00 | 110 500 210,00 | 200 000,00 | 44 810 960,00 |  |  |  |  |
|  | Комплекс процессных мероприятий "Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности" | 05 | 01 | 1530100000 |  |  |  | 110 700 210,00 | 110 500 210,00 | 200 000,00 | 44 810 960,00 |  |  |  |  |
| 1. | Строительство одноэтажного 4-х квартирного жилого дома в с.Толька, ул. Лесная д.4 | 05 | 01 | 15301L5760 | 414 | 2022 | 2023 | 53 489 408,68 | 53 489 408,68 | 0,00 | 20 314 955,00 | м2 | 237 | есть | положительное заключение № 89-1-1-3-022766-2023 от 30.04.2023 проектной документации и сметному разделу |
| 15301S1350 | 151 500,00 | 151 500,00 | 0,00 | 151 500,00 |
| 1530165350 | 1 997 901,32 | 1 997 901,32 | 0,00 | 1 997 901,32 |
| 1530165350 | 244 | 259 000,00 | 159 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 2. | Строительство одноэтажного 4-х квартирного жилого дома в с.Толька, ул. Лесная д.6 | 05 | 01 | 15301S1350 | 414 | 2022 | 2023 | 143 400,00 | 143 400,00 | 0,00 | 143 400,00 | м2 | 237 | есть | положительное заключение № 89-1-1-3-022764-2023 от 30.04.2023 проектной документации и сметному разделу |
| 15301L5760 | 52 450 841,32 | 52 450 841,32 | 0,00 | 20 215 045,00 |
| 1530165350 | 1 988 158,68 | 1 988 158,68 | 0,00 | 1 988 158,68 |
| 1530165350 | 244 | 220 000,00 | 120 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| **1.2.** | **Коммунальное хозяйство** |  |  |  |  |  |  | **348 628 441,98** | **100 862 752,58** | **247 601 992,00** | **1 714 016,60** |  |  |  |  |
| **1.2.1** | **Муниципальная программа "Энергоэффективность и развитие энергетики. Обеспечение населения качественными жилищно-коммунальными услугами"** | **05** | **02** | **0400000000** |  |  |  | **252 398 051,98** | **70 229 633,22** | **182 004 721,36** | **1 550 807,88** |  |  |  |  |
| \* | Комплексы процессных мероприятий | 05 | 02 | 0430000000 |  |  |  | 252 398 051,98 | 70 229 633,22 | 182 004 721,36 | 1 550 807,88 |  |  |  |  |
|  | Комплекс процессных мероприятий: "Строительство и реконструкция объектов энергетики и жилищно-коммунального комплекса" | 05 | 02 | 0430100000 |  |  |  | 252 398 051,98 | 70 229 633,22 | 182 004 721,36 | 1 550 807,88 |  |  |  |  |
| 1. | Котельная в с.Толька Красноселькупского района, в том числе проектно-изыскательские работы | 05 | 02 | 04301S1350 | 414 | 2007 | 2023 | 252 070 244,10 | 70 065 522,74 | 182 004 721,36 | 1 223 000,00 | МВт | 15 | есть | положительные заключения № 89-1-1-0040-18 от 23.05.2018г. по проектной документации, № 89-1-0034-19 от 18.02.2019г., № 89-1-0433-19 от 26.09.2019г по сметному разделу |
| 2. | Реконструкция существующей воздушной линии низкого напряжения 0,4 кВ по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, Красноселькупский район, с. Красноселькуп, КТП № 7 - д/д"Родничок" | 05 | 02 | 0430165350 | 414 | 2023 | 2023 | 327 807,88 | 0,00 | 0,00 | 327 807,88 | м | 330 |  |  |
| **1.2.2** | **Муниципальная программа "Охрана окружающей среды"** | **05** | **02** | **0900000000** |  |  |  | **96 230 390,00** | **30 633 119,36** | **65 597 270,64** | **163 208,72** |  |  |  |  |
| \* | Комплексы процессных мероприятий | 05 | 02 | 0930000000 |  |  |  | 96 230 390,00 | 30 633 119,36 | 65 597 270,64 | 163 208,72 |  |  |  |  |
|  | Комплекс процессных мероприятий: "Строительство (реконструкция) объектов" | 05 | 02 | 0930100000 |  |  |  | 96 230 390,00 | 30 633 119,36 | 65 597 270,64 | 163 208,72 |  |  |  |  |
| 1. | Полигон бытовых и нетоксичных промышленных отходов в с. Красноселькуп Красноселькупского района ЯНАО, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы | 05 | 02 | 0930165350 | 414 | 2013 | 2023 | 96 230 390,00 | 30 633 119,36 | 65 597 270,64 | 163 208,72 | тыс.м3 | 68,650 |  | положительные заключения №89-1-4-0161-15 от 28.08.2015г.№5-2-1-0192-15 от 15.12.2015г. Положительное заключение экспертной комисии Управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) по ЯНАО от 18.02.2015г.№3. Заключение №347-05-16 от 16.05.2016г. |

Приложение № 2

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

Красноселькупского района

от «24 апреля 2023 года № 110-П

(в редакции

постановления Администрации

Красноселькупского района

от «22» ноября 2023 года № 413-П)

**ПЕРЕЧЕНЬ**

объектов Адресной инвестиционной программы муниципального округа Красноселькупский район Ямало-Ненецкого автономного округа на плановый период 2024 и 2025 годов

(руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта (муниципальной программы) | Раздел | Подраздел | Целевая статья | Вид расходов | Срок строительства | | Единица измерения мощности | Показатель мощности | Объем бюджетных ассигнований на 2024 г. | Объем бюджетных ассигнований на 2025 г. |
| начало | планируемый срок окончания |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | **ВСЕГО, в том числе:** |  |  |  |  |  |  |  |  | **1 638 350,00** |  |
| **1.** | **ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО** | **05** | **00** |  |  |  |  |  |  | **1 638 350,00** |  |
| **1.1.** | **Жилищное хозяйство** | **05** | **01** |  |  |  |  |  |  | 1 638 350,00 |  |
| **1.1.1.** | **Муниципальная программа "Развитие строительного комплекса и жилищной сферы"** | **05** | **01** | **0300000000** |  |  |  |  |  | 1 638 350,00 |  |
|  | Комплекс процессных мероприятий: "Строительство (реконструкция) объектов" | 05 | 01 | 0330200000 |  |  |  |  |  | 1 638 350,00 |  |
| 1. | Реконструкция объекта незавершенного строительства "Многоквартирный социальный жилой дом в с.Красноселькуп, ул.Мамонова, д.7А, в том числе проектно-изыскательские работы" | 05 | 01 | 03302S1350 | 414 | 2020 | 2024 | квартир | 42 | 1 638 350,00 |  |

».