

**АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОСЕЛЬКУПСКОГО РАЙОНА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

«18» декабря 2023 г. № 459-П

с. Красноселькуп

**О внесении изменений в муниципальную программу муниципального округа Красноселькупский район**

**Ямало-Ненецкого автономного округа**

**«Основные направления градостроительной политики»**

Во исполнение решения Думы Красноселькупского района от 24.10.2023 № 221 «О внесении изменений в решение Думы Красноселькупского района «О бюджете Красноселькупского района на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов», в соответствии с порядком разработки и реализации муниципальных программ муниципального округа Красноселькупский район Ямало-Ненецкого автономного округа, утвержденным постановлением Администрации Красноселькупского района от 07.12.2021 № 51-П, руководствуясь Уставом муниципального округа Красноселькупский район Ямало-Ненецкого автономного округа, Администрация Красноселькупского района **постановляет:**

 1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в муниципальную программу муниципального округа Красноселькупский район Ямало-Ненецкого автономного округа «Основные направления градостроительной политики», утвержденную постановлением Администрации Красноселькупского района от 20.12.2021 № 85-П.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Северный край» и разместить на официальном сайте муниципального округа Красноселькупский район Ямало-Ненецкого автономного округа.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 27 октября 2023 года.

Первый заместитель

Главы Администрации

Красноселькупского района М.М. Иманов

Приложение

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Администрации

Красноселькупского района

от «18» декабря 2023 года № 459-П

**ИЗМЕНЕНИЯ,**

которые вносятся в муниципальную программу муниципального округа Красноселькупский район Ямало-Ненецкого автономного округа

«Основные направления градостроительной политики»,

утвержденную постановлением Администрации Красноселькупского района от 20.12.2021 № 85-П

1. Раздел «Финансовое обеспечение муниципальной программы» паспорта муниципальной программы изложить в следующей редакции:

«

|  |
| --- |
| Финансовое обеспечение муниципальной программы (тыс. руб.) |
| Общий объем финансирования муниципальной программы | **Всего, в том числе:** | **700 854,899** |
|   | средства окружного бюджета | 461 640,820 |
|  | средства бюджета района | 239 214,079 |
| - в том числе по этапам реализации: |  |  |
| I этап реализации 2022-2025 годы | **Всего, в том числе:** | **700 854,899** |
|   | средства окружного бюджета | 461 640,820 |
|  | средства бюджета района | 239 214,079 |
| - в том числе по годам: |  |  |
| 2022 год | **Всего, в том числе:** | **189 215,117** |
| средства окружного бюджета | 102 251,000 |
| средства бюджета района | 86 964,117 |
| 2023 год | **Всего, в том числе:** | **250 999,132** |
| средства окружного бюджета | 184 117,820 |
| средства бюджета района | 66 881,312 |
| 2024 год | **Всего, в том числе:** | **219 422,650** |
| средства окружного бюджета | 175 272,000 |
| средства бюджета района | 44 150,650 |
| 2025 год | **Всего, в том числе:** | **41 218,000** |
| средства окружного бюджета | 0,000 |
| средства бюджета района | 41 218,000 |
| Объём налоговых расходов |   | - |

 ».

2. Структуру к муниципальной программе изложить в следующей редакции:

 «

**СТРУКТУРА**

муниципальной программы муниципального округа Красноселькупский район Ямало-Ненецкого автономного округа

«Основные направления градостроительной политики»

 тыс. руб.

| № п/п | Наименование структурного элемента муниципальной программы муниципального округа Красноселькупский район Ямало-Ненецкого автономного округа | Всего за I этап/ единицы измерения показателя | 2022 год | 2023 год  | 2024 год  | 2025 год  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | **Муниципальная программа муниципального округа Красноселькупский район Ямало-Ненецкого автономного округа «Основные направления градостроительной политики»**  |
| 2 | Цели муниципальной программы муниципального округа Красноселькупский район Ямало-Ненецкого автономного округа: Строительство объектов гражданского и промышленного назначения, повышение уровня качества социально-культурной сферы жизни населения Красноселькупского района, проведение работ, направленных на увеличение срока службы объектов муниципальной собственности Красноселькупского района |
| 3 | Показатель 1: Объем незавершенного в установленные сроки строительства, осуществляемого за счет средств бюджета городского округа (муниципального района) | тыс.руб. | 69 829,04 | 132 296,33 | 132 296,33 | 132 296,33 |
| 4 | Весовое значение показателя  | Х | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Общий объём бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы муниципального округа Красноселькупский район Ямало-Ненецкого автономного округа, в том числе: | 700 854,899 | 189 215,117 | 250 999,132 | 219 422,650 | 41 218,000 |
| 6 | за счет окружного бюджета | 461 640,820 | 102 251,000 | 184 117,820 | 175 272,000 | 0 |
| 7 | за счет местного бюджета  | 239 214,079 | 86 964,117 | 66 881,312 | 44 150,650 | 41 218,000 |
| 8 | Направление 1: Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности Красноселькупского района |
| 9 | Весовое значение направления  | Х | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0 |
| 10 | **Комплексы процессных мероприятий** **"Обеспечение проведения капитального ремонта объектов муниципальной собственности"** |
| 11 | Показатель 1.1.: Количество объектов в отношении которых проведён капитальный ремонт и комплекс сопутствующих мероприятий для проведения капитального ремонта | ед. | 20 | 18 | 1 | 0 |
| 12 | Весовое значение показателя  | Х | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 13 | Комплекс процессных мероприятий: «Обеспечение проведения капитального ремонта объектов муниципальной собственности" | 524 989,549 | 144 290,999 | 201 849,550 | 178 849,000 | 0 |
| 14 | за счет окружного бюджета  | 460 813,000 | 101 837,000 | 183 704,000 | 175 272,000 | 0 |
| 15 | за счет местного бюджета  | 64 176,549 | 42 453,999 | 18 145,550 | 3 577,000 | 0 |
| 16 | Направление 2: Строительство объектов гражданского и промышленного назначения на территории Красноселькупского района |
| 17 | Весовое значение направления  | Х | 0,1 | 0,05 | 0 | 0 |
| 18 | **Комплексы процессных мероприятий "Обеспечение документами территориального планирования и документации по планировке территорий муниципального округа"** |
| 19 | Показатель 2.1: Количество документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территорий | ед. | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 20 | Весовое значение показателя | Х | 0,05 | 0,8 | 0 | 0 |
| 21 | Комплекс процессных мероприятий: «Обеспечение документами территориального планирования и документации по планировке территорий муниципального округа" | 2 929,000 | 1 656,000 | 1 273,000 | 0 | 0 |
| 22 | за счет окружного бюджета  | 827,820 | 414,000 | 413,820 | 0 | 0 |
| 23 | за счет местного бюджета  | 2 101,180 | 1 242,000 | 859,180 | 0 | 0 |
| 24 | **Комплексы процессных мероприятий** **"Разработка документации для использования земельных участков в составе земель лесного фонда"** |
| 25 | Показатель 2.2: Количество проектов получивших соответствующее заключение  | ед. | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 26 | Весовое значение показателя: | Х | 0,05 | 0,1 | 0 | 0 |
| 27 | Комплекс процессных мероприятий: "Разработка документации для использования земельных участков в составе земель лесного фонда" | 3 620,000 | 1 040,000 | 2 580,000 | 0 | 0 |
| 28 | за счет местного бюджета  | 3 620,000 | 1 040,000 | 2 580,000 | 0 | 0 |
| 29 | **Комплексы процессных мероприятий "Предпроектные работы"** |
| 30 | Показатель 2.3: Количество полученных заключений по историко-культурным исследованиям | ед. | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 31 | Весовое значение показателя: | Х | 0 | 0,1 | 0 | 0 |
| 32 | Комплекс процессных мероприятий: "Предпроектные работы" | 103,000 | 0 | 103,000 | 0 | 0 |
| 33 | за счет местного бюджета  | 103,000 | 0 | 103,000 | 0 | 0 |
| 34 | Направление 3: Обеспечение реализации муниципальной программы |
| 35 | Весовое значение направления  | Х | 0,2 | 0,45 | 0,5 | 1 |
| 36 | **Комплексы процессных мероприятий "Обеспечение технического обеспечения отрасли"** |
| 37 | Показатель 3.1: Количество процедур размещения заказа путем организации торгов | ед. | 20 | 18 | 10 | 10 |
| 38 | Весовое значение показателя  | Х | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 39 | Комплекс процессных мероприятий: «Осуществление технического обеспечения отрасли» | 167 852,351 | 40 867,119 | 45 193,582 | 40 573,650 | 41 218,000 |
| 40 | за счет местного бюджета  | 167 852,351 | 40 867,119 | 45 193,582 | 40 573,650 | 41 218,000 |
| 41 | Направление 4: Улучшение социально-культурной сферы жизни населения Красноселькупского района |
| 42 | Весовое значение направления  | Х | 0,1 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | **Комплексы процессных мероприятий "Улучшение уличного дизайна на территории Красноселькупского района"** |
| 44 | Показатель 4.1.: Количество объектов на которых создан уличный дизайн (мурал-арт) | ед. | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Весовое значение показателя | Х | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Комплекс процессных мероприятий: "Улучшение уличного дизайна на территории Красноселькупского района" | 1 361,000 | 1 361,000 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | за счет местного бюджета  | 1 361,000 | 1 361,000 | 0 | 0 | 0 |

».

3. Приложение № 1 к муниципальной программе изложить в следующей редакции:

 «

Приложение № 1

к муниципальной программе муниципального округа Красноселькупский район

Ямало-Ненецкого автономного округа

«Основные направления градостроительной политики»

**ХАРАКТЕРИСТИКА МЕРОПРИЯТИЙ**

муниципальной программы муниципального округа Красноселькупский район Ямало-Ненецкого автономного округа

«Основные направления градостроительной политики»

| № п/п | Наименование комплекса процессных мероприятий, регионального проекта (проекта Ямала, проекта Красноселькупского района), ответственного исполнителя  | Характеристика (состав) мероприятия | Результат ( 2022 год) | Результат (2023 год) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  1. | Направление 1: Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности Красноселькупского района |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий: «Обеспечение проведения капитального ремонта объектов муниципальной собственности» |
| Ответственный исполнитель - Муниципальное казенное учреждение "Комитет по управлению капитальным строительством"  | Мероприятие 1.1. Комплексный процесс мероприятий "Обеспечение проведения капитального ремонта объектов муниципальной собственности" | Исполнено.На начало 2022 г. комплекс составлял 33 331,0 тыс. руб. к концу года комплекс составил 551,611 тыс. руб. Лимит финансирования был распределен на мероприятия в 2022 году |  |
| Мероприятие 1.2. Выполнение капитального ремонта дошкольного образовательного учреждения "Теремок", дошкольный корпус 5-7 лет, ЯНАО, Красноселькупский район, с. Красноселькуп, ул. Полярная д. 9, корп. 4 | Исполнен.Отремонтировано в 2022 году |  |
| Мероприятие 1.3. Выполнение капитального ремонта административного здания, ЯНАО, Красноселькупский район, с.Красноселькуп, ул. Нагорная, д. 44 | Исполнен.Отремонтировано в 2022 году |  |
| Мероприятие 1.4. Выполнение капитального ремонта МОУ Красноселькупская средняя общеобразовательная школа "Радуга", ЯНАО, Красноселькупский район, с.Красноселькуп, ул. Советская, д.5 | Планируется отремонтировать в 2024 году | Планируется отремонтировать в 2024 году |
| Мероприятие 1.5. Разработка проектной документации на капитальный ремонт МОУ «ТШИ СОО», ЯНАО, Красноселькупский район, с. Толька, ул. Сидорова, д. 11  | С 2022 года проект проходит гос. экспертизу на соответствие действующим нормативам в области сметного нормирования и ценообразования.Планируется получить положительное заключение гос. экспертизы по проекту в 2023 году | В 2023 году планируется получить положительное заключение гос. экспертизы по проекту |
| Мероприятие 1.6. Капитальный ремонт жилого помещения, ул. Комсомольская, д.19, кв.1 | Исполнен.Отремонтировано в 2022 году |  |
| Мероприятие 1.7. Капитальный ремонт здания "Пекарня", с.Толька, ул. Светлогорская | Исполнен.Отремонтировано в 2022 году |  |
| Мероприятие 1.8. Капитальный ремонт жилого помещения с.Красноселькуп, ул. Строителей, д.1, кв.4 | Исполнен.Отремонтировано в 2022 году |  |
| Мероприятие 1.9. Капитальный ремонт нежилого здания контора "Мангазея" с.Красноселькуп, ул. Полярная, д.28 | Исполнен.Отремонтировано в 2022 году |  |
| Мероприятие 1.10. Проведение проверки сметной стоимости документации на соответствие действующим нормативам в области сметного нормирования и ценообразования по объекту "Автокласс" | Исполнено.В 2022 году оплачены услуги гос. экспертизы. |  |
| Мероприятие 1.11. Капитальный ремонт здания "Филиал МУК "Районный дом ремесел", с.Толька, ул. Таежная, д.17 | не отремонтирован, в 2022 году принято решение о проведении большего объема работ за счет средств бюджета ЯНАО |  |
| Мероприятие 1.12. Капитальный ремонт здания "МУК "Красноселькупский районный краеведческий музей", с.Красноселькуп, ул. Нагорная, д.46 | Исполнен.Отремонтирован в 2022 году |  |
| Мероприятие 1.13. Техническое обследование спортивного зала "Динамо" с.Красноселькуп, уд. Дзержинского, д.7А | Исполнено. В 2022 году получено техническое заключение по объекту |  |
| Мероприятие 1.14. Техническое обследование нежилого здания контора "Мангазея" с.Красноселькуп, уд. Полярная, д.28 | Исполнено. В 2022 году получено техническое заключение по объекту |  |
| Мероприятие 1.15. Техническое обследование здания Администрации Красноселькупского сельсовета, с.Красноселькуп, ул. Советская, д.4 | Исполнено. В 2022 году получено техническое заключение по объекту |  |
| Мероприятие 1.16. Техническое обследование нежилого здания с.Красноселькуп, ул. Советская, д.18 | Исполнено. В 2022 году получено техническое заключение по объекту |  |
| Мероприятие 1.17. Техническое обследование административного здания с.Красноселькуп, ул. Советская, д.19 | Исполнено. В 2022 году получено техническое заключение по объекту |  |
| Мероприятие 1.18. Капитальный ремонт интерната РОШИ (спальный корпус) с.Ратта, ул. Бурдукова, д.12 | Исполнен.Отремонтировано в 2022 году |  |
| Мероприятие 1.19. Капитальный ремонт квартир расположенных по адресу с. Толька, ул. Губкина д. 10 кв. 1-2 | Исполнен.Отремонтировано в 2022 году |  |
| Мероприятие 1.20. Капитальный ремонт тепловой и водопроводной сети с.Красноселькуп, ул. Мамонова | Исполнен.Отремонтировано в 2022 году |  |
| Мероприятие 1.21. Проведение проверки сметной стоимости документации на соответствие действующим нормативам в области сметного нормирования и ценообразования по объекту МОУ "ТШИ СОО", ЯНАО, Красноселькупский район, с.Толька, ул. Сидорова, д.11 | С 2022 года проект проходит гос. экспертизу на соответствие действующим нормативам в области сметного нормирования и ценообразования.Планируется получить положительное заключение гос. экспертизы по проекту в 2023 году | В 2023 году планируется получить положительное заключение гос. экспертизы по проекту |
| Мероприятие 1.22. Разработка проектной документации на капитальный ремонт здания дома культуры на 60 мест в с.Ратта, ул. Центральнаяд.2 |  | В 2023 году планируется получить разработанную проектную документацию прошедшую гос. экспертизу |
| Мероприятие 1.23. Разработка проектной документации на капитальный ремонт учебного корпуса №1, с.Толька, ул.Набережная, д.4, строен.2 |  | В 2023 году планируется получить разработанную проектную документацию прошедшую гос. экспертизу |
| Мероприятие 1.24. Разработка проектной документации на капитальный ремонт здания "Баня на 25 мест", с. Красноселькуп, ул. Нагорная, д.27 |  | В 2023 году планируется получить разработанную проектную документацию прошедшую гос. экспертизу |
| Мероприятие 1.25. Разработка проектной документации на капитальный ремонт торгового центра "Юбилейный" с. Красноселькуп, ул. Авиаторов, д. 3а |  | В 2023 году планируется получить разработанную проектную документацию прошедшую гос. экспертизу |
| Мероприятие 1.26. Капитальный ремонт здания "Открытая средняя школа" с. Красноселькуп, ул. Полярная, д. 22 А (МУК "ЦКС") |  | Планируется отремонтировать в 2023 году |
| Мероприятие 1.27. Капитальный ремонт нежилого здания контора "Мангазея" с.Красноселькуп, ул.Полярная, д.28" |  | Планируется отремонтировать в 2023 году |
| Мероприятие 1.28. Капитальный ремонт здания "Архив", с.Красноселькуп, ул.Авиаторов, д.22 |  | Планируется отремонтировать в 2023 году |
| Мероприятие 1.29. Капитальный ремонт здания суда и прокуратуры с.Красноселькуп, ул.Ленина, д. 2б |  | Планируется отремонтировать в 2023 году |
| Мероприятие 1.30. Капитальный ремонт жилого помещения по адресу с.Красноселькуп, ул.Брусничная, д.7 кв.6 |  | Планируется отремонтировать в 2023 году |
| Мероприятие 1.31. Капитальный ремонт жилого помещения по адресу с.Красноселькуп, ул.Брусничная д.19 кв.2 |  | Планируется отремонтировать в 2023 году |
| Мероприятие 1.32. Капитальный ремонт септика многоквартирного жилого дома по адресу с.Красноселькуп, ул.Дзержинского д.5 |  | Планируется отремонтировать в 2023 году |
| Мероприятие 1.33. Капитальный ремонт жилого дом с.Ратта, ул.Бурдукова д.5 |  | Планируется отремонтировать в 2023 году |
| Мероприятие 1.34. Капитальный ремонт жилого дом с.Ратта, ул.Бурдукова д.19 кв. 1,2 |  | Планируется отремонтировать в 2023 году |
| Мероприятие 1.35. Капитальный ремонт жилой квартиры с.Красноселькуп, ул.Мамонова д.17 кв.3 |  | Планируется отремонтировать в 2023 году |
| Мероприятие 1.36. Капитальный ремонт административного здания с.Красноселькуп, ул.Ленина, д. 20 |  | Планируется отремонтировать в 2023 году |
| 3. | Направление 2: Строительство объектов гражданского и промышленного назначения на территории Красноселькупского района |
| 4. | Комплекс процессных мероприятий: «Обеспечение документами территориального планирования и документацией по планировке территорий муниципального округа» |
| 5. | Ответственный исполнитель - Муниципальное казенное учреждение "Комитет по управлению капитальным строительством"; соисполнитель - Администрация Красноселькупского района (Отдел архитектуры и градостроительства Администрации Красноселькупского района)  | Мероприятие 2.1. Разработка документов территориального планирования, правил землепользования и застройки, проектов планировки территорий | в 2022 году разработаны 2 нормативных правовых акта, в 2023 году документация проходят согласование | Планируется в 2023 году завершить согласование разработанных в 2022 году 2-х нормативных правовых акта |
| Мероприятие 2.2. Разработка проектов планировки территории. | Исполнено.В 2022 году разработан 1 нормативный правовой акт |  |
| Мероприятие 2.4. Разработка проекта планировки и проекта межевания территории пер.Северный, с. Красноселькуп, в т.ч. выполнение инженерно-геодезических изысканий |  | Планируется в 2023 году разработать проект планировки и проект межевания территории |
| 6. | Комплекс процессных мероприятий: «Разработка документации для использования земельных участков в составе земель лесного фонда» |
|  | Ответственный исполнитель - Муниципальное казенное учреждение "Комитет по управлению капитальным строительством" | Мероприятие 2.3. Разработка проектов освоения лесов. | в 2022 году появились дополнительные работы по выносу оси автозимников в акт натуры для определения фактического расположения автозимников и корректировки осей. Планируется получить 2 проекта в 2023 году | Планируется получить 2 проекта в 2024 году |
| 7. | Комплекс процессных мероприятий: «Предпроектные работы» |
|  | Ответственный исполнитель - Муниципальное казенное учреждение "Комитет по управлению капитальным строительством" | Мероприятие 2.5. Проведение историко-культурных исследований населенных пунктов. |  | Планируется при необходимости провести в 2023 году. |
|  8. | Направление 3: Обеспечение реализации муниципальной программы |
|  9. | Комплекс процессных мероприятий: «Осуществление технического обеспечения отрасли» |
| Ответственный исполнитель - Муниципальное казенное учреждение "Комитет по управлению капитальным строительством"  | Мероприятие 3.1. Расходы на обеспечение деятельности учреждения | Исполнен. Ежегодное улучшение технических характеристик и восстановление объектов муниципальной собственности, сохранение, и поддержание объектов муниципальной собственности, в состоянии соответствующем строительным и техническим нормам, а также предотвращения дальнейшего ветшания и разрушения зданий, продление сроков службы конструктивных элементов. | Ежегодное улучшение технических характеристик и восстановление объектов муниципальной собственности, сохранение, и поддержание объектов муниципальной собственности, в состоянии соответствующем строительным и техническим нормам, а также предотвращения дальнейшего ветшания и разрушения зданий, продление сроков службы конструктивных элементов. |
| Мероприятие 3.2. Расходы, затраты связанные с оформлением земельных участков под строительство и реконструкцию объектов муниципальной собственности |  | Планируется в 2023 году оформить земельный участок (установление сервитута на часть земельного участка являющегося федеральной собственность) территория аэропорта в с.Красноселькуп |
|  10. | Направление 4: Улучшение социально-культурной сферы жизни населения Красноселькупского района |
|  11. | Комплекс процессных мероприятий: «Улучшение уличного дизайна на территории Красноселькупского района» |
| Соисполнитель - Управление жизнеобеспечения села Красноселькуп Администрации Красноселькупского района  | Мероприятие 4.1. Создание уличного дизайна (мурал-арт) жилые объекты | Исполнен. В 2022 году создан уличный дизайн на 3 домах. |  |

».

4. Приложение №2.1 к муниципальной программе изложить в следующей редакции:

 «

Приложение № 2.1

к муниципальной программе муниципального округа Красноселькупский район

Ямало-Ненецкого автономного округа «Основные направления градостроительной политики»

**ДЕТАЛИЗИРОВАННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ** **МЕРОПРИЯТИЙ**

муниципальной программы муниципального округа Красноселькупский район Ямало-Ненецкого автономного округа «Основные направления градостроительной политики»

на 2023 год

 тыс. руб.

| N п/п | Наименование муниципальной программы муниципального округа Красноселькупский район Ямало-Ненецкого автономного округа, направления, комплекса процессного мероприятия, регионального проекта (проекта Ямала или проекта Красноселькупского района), мероприятия, ответственного исполнителя, соисполнителя, результата регионального проекта (проекта Ямала, проекта Красноселькупского района) | Код бюджетной классификации  | НПА, регламентирующие порядок реализации мероприятий (при их наличии) | Объем финансирования (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | **Муниципальная программа муниципального округа Красноселькупский район Ямало-Ненецкого автономного округа - всего, в том числе:** |  |  | **250 999,132** |
| 2 | Окружной бюджет |  |  | 184 117,820 |
| 3 | Местный бюджет |  |  | 66 881,312 |
| 4 | Ответственный исполнитель - Муниципальное казенное учреждение "Комитет по управлению капитальным строительством" |  |  | 249 726,132 |
| 5 | Соисполнитель - Администрация Красноселькупского района (Отдел архитектуры и градостроительства Администрации Красноселькупского района) |  |  | 1 273,000 |
| 6 | Направление 1: Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности Красноселькупского района - всего, в том числе: |  |  | 201 849,550 |
| 7 | Окружной бюджет |  |  | 183 704,000 |
| 8 | Местный бюджет |  |  | 18 145,550 |
| 9 | Ответственный исполнитель - Муниципальное казенное учреждение "Комитет по управлению капитальным строительством" |  |  | 201 849,550 |
| 10 | **Комплекс процессных мероприятий: «Обеспечение проведения капитального ремонта объектов муниципальной собственности»** |  |  | **201 849,550** |
| 11 | Окружной бюджет |  |  | 183 704,000 |
| 12 | Местный бюджет |  |  | 18 145,550 |
| 13 | Ответственный исполнитель - Муниципальное казенное учреждение "Комитет по управлению капитальным строительством" |  |  | 201 849,550 |
| 14 | Мероприятие 1.4. Выполнение капитального ремонта МОУ Красноселькупская средняя общеобразовательная школа "Радуга", ЯНАО, Красноселькупский район, с.Красноселькуп, ул.Советская, д.5 |  | Распоряжение Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 01.12.2022 № 1180-РП «Об утверждении перечня объектов капитального ремонта муниципальной собственности на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» | 173 513,000 |
| 15 | Ответственный исполнитель - Муниципальное казенное учреждение "Комитет по управлению капитальным строительством" |  |  | 173 513,000 |
| 16 | Окружной бюджет | 901 1930170400 |  | 170 042,000 |
| 17 | Местный бюджет | 901 19301S0400 |  | 3 471,000 |
| 18 | Мероприятие 1.5. Разработка проектной документации на капитальный ремонт МОУ "ТШИ СОО", ЯНАО, Красноселькупский район, с.Толька, ул.Сидорова, д.11 |  | Распоряжение Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 30.12.2021 № 898-РП «Об утверждении перечня объектов капитального ремонта муниципальной собственности на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» | 13 800,000 |
| 19 | Ответственный исполнитель - Муниципальное казенное учреждение "Комитет по управлению капитальным строительством" |  |  | 13 800,000 |
| 20 | Окружной бюджет | 901 1930170400 |  | 13 662,000 |
| 21 | Местный бюджет | 901 19301S0400 |  | 138,000 |
| 22 | Мероприятие 1.21. Проведение проверки сметной стоимости документации на соответствие действующим нормам в области сметного нормирования и ценообразования по объекту МОУ "ТШИ СОО", ЯНАО, Красноселькупский район, с.Толька, ул.Сидорова, д.11 |  |  | 400,313 |
| 23 | Ответственный исполнитель - Муниципальное казенное учреждение "Комитет по управлению капитальным строительством" |  |  | 400,313 |
| 24 | Местный бюджет | 901 1930140100 |  | 400,313 |
| 25 | Мероприятие 1.22. Разработка проектной документации на капитальный ремонт здания дома культуры на 60 мест в с.Ратта, ул. Центральная д.2 |  |  | 564,000 |
| 26 | Ответственный исполнитель - Муниципальное казенное учреждение "Комитет по управлению капитальным строительством" |  |  | 564,000 |
| 27 | Местный бюджет | 901 1930140100 |  | 564,000 |
| 28 | Мероприятие 1.23. Разработка проектной документации на капитальный ремонт учебного корпуса №1, с.Толька, ул. Набережная, д.4, строен. 2 |  |  | 395,000 |
| 29 | Ответственный исполнитель - Муниципальное казенное учреждение "Комитет по управлению капитальным строительством" |  |  | 395,000 |
| 30 | Местный бюджет | 901 1930140100 |  | 395,000 |
| 31 | Мероприятие 1.24. Разработка проектной документации на капитальный ремонт здания "Баня на 25 мест", с.Красноселькуп, ул.Нагорная, д.27 |  |  | 453,000 |
| 32 | Ответственный исполнитель - Муниципальное казенное учреждение "Комитет по управлению капитальным строительством" |  |  | 453,000 |
| 33 | Местный бюджет | 901 1930140100 |  | 453,000 |
| 34 | Мероприятие 1.25. Разработка проектной документации на капитальный ремонт торгового центра "Юбилейный" с .Красноселькуп, ул.Авиаторов, д. 3а |  |  | 583,000 |
| 35 | Ответственный исполнитель - Муниципальное казенное учреждение "Комитет по управлению капитальным строительством" |  |  | 583,000 |
| 36 | Местный бюджет | 901 1930140100 |  | 583,000 |
| 37 | Мероприятие 1.26. Капитальный ремонт здания "Открытая средняя школа" с.Красноселькуп, ул.Полярная, д. 22А (МУК "ЦКС") |  |  | 1 074,484 |
| 38 | Ответственный исполнитель - Муниципальное казенное учреждение "Комитет по управлению капитальным строительством" |  |  | 1 074,484 |
| 39 | Местный бюджет | 901 1930140100 |  | 1 074,484 |
| 40 | Мероприятие 1.27. Капитальный ремонт нежилого здания контора здания "Мангазея" с.Красноселькуп, ул.Полярная, д.28 |  |  | 89,929 |
| 41 | Ответственный исполнитель - Муниципальное казенное учреждение "Комитет по управлению капитальным строительством" |  |  | 89,929 |
| 42 | Местный бюджет | 901 1930140100 |  | 89,929 |
| 43 | Мероприятие 1.28. Капитальный ремонт здания "Архив",с.Красноселькуп, ул.Авиаторов, д.22 |  |  | 807,917 |
| 44 | Ответственный исполнитель - Муниципальное казенное учреждение "Комитет по управлению капитальным строительством" |  |  | 807,917 |
| 45 | Местный бюджет | 901 1930140100 |  | 807,917 |
| 46 | Мероприятие 1.29. Капитальный ремонт здания суда и прокуратуры с.Красноселькуп, ул.Ленина, д. 2б |  |  | 641,088 |
| 47 | Ответственный исполнитель - Муниципальное казенное учреждение "Комитет по управлению капитальным строительством" |  |  | 641,088 |
| 48 | Местный бюджет | 901 1930140100 |  | 641,088 |
| 49 | Мероприятие 1.30. Капитальный ремонт жилого помещения по адресу с.Красноселькуп, ул.Брусничная, д.7 кв.6 |  |  | 3 133,252 |
| 50 | Ответственный исполнитель - Муниципальное казенное учреждение "Комитет по управлению капитальным строительством" |  |  | 3 133,252 |
| 51 | Местный бюджет | 901 1930140100 |  | 3 133,252 |
| 52 | Мероприятие 1.31. Капитальный ремонт жилого помещения по адресу с.Красноселькуп, ул.Брусничная д.19 кв.2 |  |  | 1 646,944 |
| 53 | Ответственный исполнитель - Муниципальное казенное учреждение "Комитет по управлению капитальным строительством" |  |  | 1 646,944 |
| 54 | Местный бюджет | 901 1930140100 |  | 1 646,944 |
| 55 | Мероприятие 1.32. Капитальный ремонт септика многоквартирного жилого дома по адресу с.Красноселькуп, ул.Дзержинского д.5 |  |  | 661,920 |
| 56 | Ответственный исполнитель - Муниципальное казенное учреждение "Комитет по управлению капитальным строительством" |  |  | 661,920 |
| 57 | Местный бюджет | 901 1930140100 |  | 661,920 |
| 58 | Мероприятие 1.33. Капитальный ремонт жилого дом с.Ратта, ул.Бурдукова д.5 |  |  | 144,994 |
| 59 | Ответственный исполнитель - Муниципальное казенное учреждение "Комитет по управлению капитальным строительством" |  |  | 144,994 |
| 60 | Местный бюджет | 901 1930140100 |  | 144,994 |
| 61 | Мероприятие 1.34. Капитальный ремонт жилого дом с.Ратта, ул.Бурдукова д.19 кв. 1,2 |  |  | 353,322 |
| 62 | Ответственный исполнитель - Муниципальное казенное учреждение "Комитет по управлению капитальным строительством" |  |  | 353,322 |
| 63 | Местный бюджет | 901 1930140100 |  | 353,322 |
| 64 | Мероприятие 1.35. Капитальный ремонт жилой квартиры с.Красноселькуп, ул.Мамонова д.17 кв.3 |  |  | 1 251,381 |
| 65 | Ответственный исполнитель - Муниципальное казенное учреждение "Комитет по управлению капитальным строительством" |  |  | 1 251,381 |
| 66 | Местный бюджет | 901 1930140100 |  | 1 251,381 |
| 67 | Мероприятие 1.36. Капитальный ремонт административного здания с.Красноселькуп, ул.Ленина, д. 20 |  |  | 2 336,007 |
| 68 | Ответственный исполнитель - Муниципальное казенное учреждение "Комитет по управлению капитальным строительством" |  |  | 2 336,007 |
| 69 | Местный бюджет | 901 1930140100 |  | 2 336,007 |
| 70 | Направление 2: Строительство объектов гражданского и промышленного назначения на территории Красноселькупского района - всего, в том числе: |  |  | 3 956,000 |
| 71 | Окружной бюджет |  |  | 413,820 |
| 72 | Местный бюджет |  |  | 3 542,180 |
| 73 | Ответственный исполнитель - Муниципальное казенное учреждение "Комитет по управлению капитальным строительством" |  |  | 2 683,000 |
| 74 | Соисполнитель - Администрация Красноселькупского района (Отдел архитектуры и градостроительства Администрации Красноселькупского района) |  |  | 1 273,000 |
| 75 | **Комплекс процессных мероприятий: «Обеспечение документами территориального планирования и документацией по планировке территорий муниципального округа"** |  |  | **1 273,000** |
| 76 | Окружной бюджет |  |  | 413,820 |
| 77 | Местный бюджет |  |  | 859,180 |
| 78 | Соисполнитель - Администрация Красноселькупского района (Отдел архитектуры и градостроительства Администрации Красноселькупского района) |  |  | 1 273,000 |
| 79 | Окружной бюджет |  |  | 413,820 |
| 80 | Местный бюджет |  |  | 859,180 |
| 81 | Мероприятие 2.1. Разработка документов территориального планирования, правил землепользования и застройки, проектов планировки территорий  |  | Градостроительный Кодекс от 29.12.2004 № 190-ФЗ; Градостроительный устав Ямало-Ненецкого автономного округа от 18.04.2007г. № 36-ЗАО | 418,000 |
| 82 | Соисполнитель - Администрация Красноселькупского района (Отдел архитектуры и градостроительства Администрации Красноселькупского района) |  |  | 418,000 |
| 83 | Окружной бюджет | 901 1930371610 |  | 413,820 |
| 84 | Местный бюджет | 901 19303S1610 |  | 4,180 |
| 85 | Мероприятие 2.4. Разработка проектов планировки и проекта межевания территории пер.Северный, с.Красноселькуп, в т.ч. выполнение инженерно-геодезических изысканий |  | Градостроительный Кодекс от 29.12.2004 № 190-ФЗ; Распоряжение от 03.07.2023 № 343-Р о принятии решения по подготовке документации по планировке территории (проект планировки, проект межевания) под индивидуальные жилые дома в районе переулка Северный, села Красноселькуп, Ямало-Ненецкого автономного округа | 855,000 |
| 86 | Соисполнитель - Администрация Красноселькупского района (Отдел архитектуры и градостроительства Администрации Красноселькупского района) |  |  | 855,000 |
| 87 | Местный бюджет | 901 1930365520 |  | 855,000 |
| 88 | **Комплекс процессных мероприятий: «Разработка документации для использования земельных участков в составе земель лесного фонда»** |  |  | **2 580,000** |
| 89 | Местный бюджет |  |  | 2 580,000 |
| 90 | Ответственный исполнитель - муниципальное казенное учреждение "Комитет по управлению капитальным строительством" |  |  | 2 580,000 |
| 91 | Мероприятие 2.3. Разработка проектов освоения лесов. |  |  | 2 580,000 |
| 92 | Ответственный исполнитель - муниципальное казенное учреждение "Комитет по управлению капитальным строительством" |  |  | 2 580,000 |
| 93 | Местный бюджет | 901 1930462400 |  | 2 580,000 |
| 94 | **Комплекс процессных мероприятий: «Предпроектные работы»** |  |  | **103,000** |
| 95 | Местный бюджет |  |  | 103,000 |
| 96 | Ответственный исполнитель - муниципальное казенное учреждение "Комитет по управлению капитальным строительством" |  |  | 103,000 |
| 97 | Мероприятие 2.5. Проведение историко-культурных исследований населенных пунктов |  | Приказ государственного АУ ЯНАО "Научный центр изучения Арктики" от 27.02.2023 № 28-П | 103,000 |
| 98 | Ответственный исполнитель - муниципальное казенное учреждение "Комитет по управлению капитальным строительством" |  |  | 103,000 |
| 99 | Местный бюджет | 901 1930765520 |  | 103,000 |
| 100 | Направление 3: Обеспечение реализации муниципальной программы - всего, в том числе: |  |  | 45 193,582 |
| 101 | Местный бюджет |  |  | 45 193,582 |
| 102 | Ответственный исполнитель - муниципальное казенное учреждение "Комитет по управлению капитальным строительством" |  |  | 45 193,582 |
| 103 | **Комплекс процессных мероприятий: «Осуществление технического обеспечения отрасли»** |  |  | **45 193,582** |
| 104 | Местный бюджет |  |  | 45 193,582 |
| 105 | Ответственный исполнитель - муниципальное казенное учреждение "Комитет по управлению капитальным строительством" |  |  | 45 193,582 |
| 106 | Мероприятие 3.1. Расходы на обеспечение деятельности учреждения |  |  | 45 193,472 |
| 107 | Ответственный исполнитель - муниципальное казенное учреждение "Комитет по управлению капитальным строительством" |  |  | 45 193,472 |
| 108 | Местный бюджет | 901 1930512000 |  | 45 193,472 |
| 109 | Мероприятие 3.2. Расходы, затраты с оформлением земельных участков под строительство и реконструкцию объектов муниципальной собственности |  |  | 0,111 |
| 110 | Ответственный исполнитель - муниципальное казенное учреждение "Комитет по управлению капитальным строительством" |  |  | 0,111 |
| 111 | Местный бюджет | 901 1930562400 |  | 0,111 |

».